**ОТЧЕТ**

**об использовании ассигнований в рамках муниципальной программы**

**«Развитие дорожно-транспортного комплекса Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области»**

**за 9 месяцев 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Объем финансирования программы на весь период реализации, в т.ч. источникам финансирования | Отчетный год | | | Перечень конкретных мероприятий выполненных по программе |
| Объем финансирования на год | Фактически освоено средств | %  освоения |
| «Развитие дорожно-транспортного комплекса Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области» | Общий объем финансирования составляет – 291 725 356,41 рублей, из них:  2016 - 2021 годы – 165 324 413,35 рублей;  2022 год - 27 911 382,10 рублей;  2023 год - 75 671 805,96 рубля, из них:  средства федерального бюджета -20 180 000,00 рублей;  средства областного бюджета – 47 045 900,00 рублей;  средства местного бюджета - 8 445 905,96 рублей;  (в т.ч. дорожный фонд – 3 043 888,37 рублей);  2024 год – 11 410 535,00 рублей, из них:  средства федерального бюджета -0,00 рублей;  средства областного бюджета –0,00 рублей;  средства местного бюджета - 11 410 535,00 рублей;  (в т.ч. дорожный фонд - 3 126 400,00 рублей);  2025 год – 11 407 220,00 рублей из них:  средства федерального бюджета - 0,00 рублей;  средства областного бюджета –0,00 рублей;  средства местного бюджета - 11 407 220,00 рублей;  (в т.ч дорожный фонд 3 291 000,00). | 75 671,8 тыс. рублей. | 65 793,17 | 86,9 | Ремонт автомобильных дорог в г. Демидове Смоленской области (участки дорог: ул.Пролетарская, ул.Советская, ул.Кузнецова, ул.Витебская, ул.Хренова, ул.Комсомольская, ул.Гуреевская, ул.Баррикадная)  Устройство тротуаров (пешеходных дорожек) в г. Демидове Смоленской области (участки дорог: ул. Кузнецова, ул. Кутузова, ул. Баррикадная, ул. Нахаевская, пер. Гуреевский, ул. Комсомольская, ул. Покровская, ул. Руднянская, ул. Вакарина, ул. Витебская, ул. Гуреевская, ул. Пролетарская, ул. Хренова, Суворовский проезд) |

Заместитель Главы муниципального

образования «Демидовский район»

Смоленской области – начальник Отдела А.А. Романьков