**ОТЧЕТ**

**об использовании ассигнований в рамках муниципальной программы**

**«Развитие дорожно-транспортного комплекса Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области»**

**за 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Объем финансирования программы на весь период реализации, в т.ч. источникам финансирования | Отчетный год | | | Перечень конкретных мероприятий выполненных по программе |
| Объем финансирования на год | Фактически освоено средств | %  освоения |
| «Развитие дорожно-транспортного комплекса Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области» | Общий объем финансирования составляет – 367 853 813,68 рублей, из них:  2016 - 2021 годы – 165 324 413,35 рублей;  2022 год - 27 911 382,10 рублей;  2023 год - 151 800 263,23 рубля, из них:  средства федерального бюджета -20 180 000,00 рублей;  средства областного бюджета – 122 587 194,64 рублей;  средства местного бюджета - 9 033 068,59 рублей;  2024 год – 11 410 535,00 рублей, из них:  средства федерального бюджета -0,00 рублей;  средства областного бюджета –0,00 рублей;  средства местного бюджета - 11 410 535,00 рублей;  2025 год – 11 407 220,00 рублей из них:  средства федерального бюджета - 0,00 рублей;  средства областного бюджета –0,00 рублей;  средства местного бюджета - 11 407 220,00 рублей | 151800,3 тыс. рублей. | 151138,8 тыс.рублей | 99,6% | Ремонт автомобильных дорог в г. Демидове Смоленской области (участки дорог: ул.Пролетарская, ул.Советская, ул.Кузнецова, ул.Витебская, ул.Хренова, ул.Комсомольская, ул.Гуреевская, ул.Баррикадная)  Устройство тротуаров (пешеходных дорожек) в г. Демидове Смоленской области (участки дорог: ул. Кузнецова, ул. Кутузова, ул. Баррикадная, ул. Нахаевская, пер. Гуреевский, ул. Комсомольская, ул. Покровская, ул. Руднянская, ул. Вакарина, ул. Витебская, ул. Гуреевская, ул. Пролетарская, ул. Хренова, Суворовский проезд)  Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения на городских маршрутах в границах муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области»  Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |

Заместитель Главы муниципального

образования «Демидовский район»

Смоленской области – начальник Отдела А.А. Романьков