Приложение № 1

ОТЧЕТ
об использовании ассигнований в рамках муниципальной программы
«Развитие дорожно - транспортного комплекса муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области на 2014 - 2018 годы» за 9 месяцев 2015 года.

Наименование муниципальной программы	Объем финансирования программы на весь период реализации, в т.ч. источникам финансирования	Отчетный год			Перечень конкретных мероприятий выполненных по программе
		Объем финансирования на год	Фактически освоено средств	% / освоения
«Развитие дорожно - транспортного комплекса муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области на 2014 - 2018 годы»	объем финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами в границах муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» на 2014 - 2018 годы, составляет 5901,10 тыс. рублей, в том числе: / - средства бюджетных ассигнований из дорожного фонда муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области 5867,10 тыс. рублей, в том числе: / 2014 год - 159,80 тыс. рублей; / 2015 год - 5707,30 тыс. рублей; / 2016 год - 0,00 тыс. рублей; / 2017 год - 0,00 тыс. рублей; / 2018 год - 0,00 тыс. рублей; / - средства бюджета муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области 34,00 тыс. рублей, в том числе: / 2014 год - 34,00 тыс. рублей; / Денежные средства, предусмотренные Программой, по каким либо причинам не использованные в летне-осенний период на содержание дорог, могут быть использованы на содержание дорог в зимнем периоде, и наоборот. / 2)объем финансирования обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области за счет средств местного бюджета составляет 137,98 тыс. рублей. / В том числе по годам: / 2014 год - 47,98 тыс. рублей; / 2015 год - 45,00 тыс. рублей; / 2016 год - 45,00 тыс. рублей; / 2017 год - 0,00 тыс. рублей; / 2018 год - 0,00 тыс. рублей. / Источник финансирования мероприятий - бюджет муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. / 3)объем финансирования расходов по предоставлению из местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат в пригородном автомобильном сообщении, не компенсированных доходами от сбора за проезд в связи с государственным регулированием тарифов по данному виду сообщения составляет 1758,1 тыс. рублей. / В том числе по годам: / 2014 год - 558,00 тыс. рублей; / 2015 год - 585,90 тыс. рублей; / 2016 год - 614,20 тыс. рублей; / 2017 год - 0,00 тыс. рублей; / 2018 год - 0,00 тыс. рублей. / Источник финансирования мероприятий - бюджет муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. / 4) объем финансирования расходов по оформлению в собственность муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района составляет 1294,057 тыс. рублей. / В том числе по годам: / в 2014 году - 1294,057 тыс. рублей. / Источник финансирования мероприятий - бюджет муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. / 5)объем финансирования расходов по организации автомобильного обслуживания органов местного самоуправления муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области составляет 16825,80 тыс. рублей, в том числе по годам: / 2014 год - 3583,00 тыс. рублей; / 2015 год - 3701,90 тыс. рублей; / 2016 год - 3097,70 тыс. рублей; / 2017 год - 3221,60 тыс. рублей; / 2018 год - 3221,60 тыс. рублей. / Источник финансирования мероприятий - бюджет муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. / Объемы финансирования указанных расходов подлежат ежегодному уточнению с учетом норм решения о бюджете муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области на соответствующий финансовый год, предусматривающих средства на реализацию мероприятий.	1)объем финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами в границах муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» на 2014 - 2018 годы, / 2015 год - 5707,30 тыс. рублей; / 2)объем финансирования обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области за счет средств местного бюджета составляет / в 2015 год - 45,00 тыс. рублей; / 3)объем финансирования расходов по предоставлению из местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат в пригородном автомобильном сообщении, не компенсированных доходами от сбора за проезд в связи с государственным регулированием тарифов по данному виду сообщения составляет / в 2015 год - 585,90 тыс. рублей; / 4)объем финансирования расходов по организации автомобильного обслуживания органов местного самоуправления муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области составляет в / 2015 год - 3701,90 тыс. рублей; / Объемы финансирования указанных расходов подлежат ежегодному уточнению с учетом норм решения о бюджете муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области на соответствующий финансовый год, предусматривающих средства на реализацию мероприятий.	1)объем финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами в границах муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» на 2014 - 2018 годы, / 2015 год - 4243,50 тыс. рублей; / 2)объем финансирования обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области за счет средств местного бюджета составляет / в 2015 год - 00,00 тыс. рублей; / 3)объем финансирования расходов по предоставлению из местного бюджета / субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат в пригородном автомобильном сообщении, не компенсированных доходами от сбора за проезд в связи с государственным регулированием тарифов по данному виду сообщения составляет / в 2015 год - 425,00 тыс. рублей; / 4)объем финансирования расходов по организации автомобильного обслуживания органов местного самоуправления муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области составляет в / 2015 год - 2672,46 тыс. рублей;	74,3 % / 0 % / 75 % / 72 %	1) Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами в границах муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области / 2) Освещение вопросов безопасности дорожного движения, пропагандирующих культуру поведения на дорогах участников дорожного движения разных возрастных категорий в газете «Поречанка» / Приобретение и рапространение печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения (стенды по тематике безопасности дорожного движения, плакаты, памятки, буклеты, светоотражающие подвески, самофиксирующиеся браслеты и т.п.) для детских садов и общеобразовательных учреждений района / Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях / Проведение профилактической операции «Внимание — дети!» / Проведение конкурса «Безопасное колесо» / Оснащение районной команды необходимыми средствами для участия в областном конкурсе «Безопасное колесо» / Оснащение районной команды необходимыми средствами для участия в областном слёте юных инспекторов дорожного движения / Установка и освидетельствование тахографа для автобуса МБОУ СШ №2 г.Демидова / Обследование школьных маршрутов / Сезонное обследование муниципальных автобусных маршрутов (пригородных ) / Рассмотрение материалов по устранению повреждений дорожных покрытий на районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения / Мониторинг выполнения работ по выявленным замечаниям / 3)Предоставление из местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат в пригородном автомобильном сообщении, не компенсированных доходами от сбора за проезд в связи с государственным регулированием тарифов по данному виду сообщения / 4)Организация автотранспортного обслуживания Органов местного самоуправления МО «Демидовский район» Смоленской области / Обеспечение деятельности МКУ АТ МО «Демидовский район» Смоленской области / Материально-техническое обеспечение деятельности МКУ АТ МО «Демидовский район» Смоленской области / Автотранспортное обслуживание органов местного самоуправления МО «Демидовский район» Смоленской области, структурных подразделений Администрации МО «Демидовский район» Смоленской области / Организация предоставления транспортных услуг органам местного самоуправления МО «Демидовский район» Смоленской области, / структурных подразделений Администрации МО «Демидовский район» Смоленской области (выплата заработной платы и начисление на нее)

Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ
о выполнении план-графика поэтапного выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожно - транспортного комплекса муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области на 2014 - 2018 годы» на 2015 год.

№ / п/п	Наименование мероприятий программы	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий программы на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и мера по исполнению мероприятия программы
1	2	3	4	5	6
1	Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами в границах муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области	1 января - / 31 декабря	1 января - / 31 декабря	на отчетную дату, / мероприятий программы исполнены на 74,3 %	Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют
2	Освещение вопросов безопасности дорожного движения, пропагандирующих / культуру поведения дорожного движения разных возрастных категорий в газете «Поречанка»	1 января - / 31 декабря	1 января - / 31 декабря	на отчетную дату, / мероприятий программы исполнены	Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют
3	Приобретение и распространение печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения (стенды по тематике безопасности дорожного движения, плакаты, памятки, буклеты, светоотражающие подвески, самофиксирующиеся браслеты и т.п.) для детских садов и общеобразовательных учреждений района	1 января - / 31 декабря	4 - квартал	на отчетную дату, / мероприятий программы не исполнены	Перенесены на 4 - квартал
4	Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях	1 января - / 31 декабря	1 января - / 31 декабря	на отчетную дату, / мероприятия программы исполнены	Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют
5	Проведение профилактической операции «Внимание - дети!»	1 мая - / 30 июня	1 августа - / 30 сентября	на отчетную дату, / мероприятий программы исполнены	Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют
6	Проведение конкурса «Безопасное колесо»	1 января - / 30 июня	4 - квартал	на отчетную дату, / мероприятий программы не исполнены	Перенесены на 4 - квартал
7	Оснащение районной команды необходимыми средствами для участия в областном конкурсе «Безопасное колесо»	1 января - / 30 июня	4 - квартал	на отчетную дату, / мероприятий программы не исполнены	Перенесены на 4 - квартал
8	Оснащение районной команды необходимыми средствами для участия в областном слёте юных инспекторов дорожного движения	1 января - / 30 июня	4 - квартал	на отчетную дату, / мероприятий программы не исполнены	Перенесены на 4 - квартал
9	Обследование школьных маршрутов	1 марта - 31 мая / 1 июня - 31 августа / 1сентября-30 ноября	1 марта - 31 мая / 1 июня - 31 августа / 1сентября-30 ноября	на отчетную дату, / мероприятий программы исполнены	Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют
10	Сезонное обследование муниципальных автобусных маршрутов (пригородных)	1 марта - 31 мая / 1 июня - 31 августа / 1сентября-30 ноября	1 марта - 31 мая / 1 июня - 31 августа / 1сентября-30 ноября	на отчетную дату, / мероприятий программы исполнены	Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют
11	Рассмотрение материалов по устранению повреждений дорожных покрытий на районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения	1 января - / 31 декабря	1 января - / 31 декабря	на отчетную дату, / мероприятий программы исполнены	Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют
12	Мониторинг выполнения работ по выявленным замечаниям	1 января - / 31 декабря	1 января - / 31 декабря	на отчетную дату, / мероприятий программы исполнены	Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют
13	Предоставление из местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (МУ), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат в пригородном автомобильном сообщении, некомпенсированных доходами от сбора за проезд в связи с государственным регулированием тарифов по данному виду сообщения	1 января - / 31 декабря	1 января - / 31 декабря	на отчетную дату, / мероприятий программы исполнены	Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют
14	Организация автотранспортного обслуживания Органов местного самоуправления МО «Демидовский район» смоленской области	1 января - / 31 декабря	1 января - / 31 декабря	на отчетную дату, / мероприятий программы исполнены	Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют
15	Автотранспортное обслуживание органов местного самоуправления МО «Демидовский район» Смоленской области, структурных подразделений Администрации МО «Демидовский район» Смоленской области	1 января - / 31 декабря	1 января - / 31 декабря	на отчетную дату, / мероприятий программы исполнены	Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют

 Началник отдела по сроительству,
транспорту, связи и ЖКХ
        руководитель (подпись) Ф.И.О.

 старший менеджер отдела по сроительству,
транспорту, связи и ЖКХ
        ответственный (подпись) Ф.И.О.

тел. ответственного - (8 - 48 - 147) 4 - 11 - 50