Приложение № 1

ОТЧЕТ
об использовании ассигнований в рамках муниципальной программы
«Развитие водохозяйственного комплекса Демидовского
района Смоленской области на 2014 - 2017 годы» за 9 месяцев 2015 года.

Наименование муниципальной программы	Объем финансирования программы на весь период реализации, в т.ч. источникам финансирования	Отчетный год			Перечень конкретных мероприятий выполненных по программе
		Объем финансирования на год	Фактически освоено средств	% / освоения
«Развитие водохозяйственного комплекса Демидовского / района Смоленской области на 2014 - 2017 годы»	Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет: 3052,88 тыс.рублей. / В том числе : / 1)средства федерального бюджета: 2011,78 тыс.рублей. / 2)средства областного бюджета:192,41 тыс.рублей. / 3) средства местного бюджета:848,69 тыс.рублей. / Из них: / 1) средства бюджета Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области : 118,25 тыс.рублей. / 2) средства бюджета Пересудовского сельского поселения Демидовского района Смоленской области : 1,944 тыс.рублей. / 3) средства бюджета муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области: 728,49 тыс.рублей. / По годам: / 2014 год - 2621,43 тыс.рублей; / В том числе : / 1)средства федерального бюджета: 2011,78 тыс.рублей. / 2) средства областного бюджета:192,41 тыс.рублей. / 3) средства местного бюджета:417,24 тыс.рублей. / Из них: / 1) средства бюджета муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области: 415,29 тыс.рублей. / 2) средства бюджета Пересудовского сельского поселения Демидовского района Смоленской области : 1,94 тыс.рублей. / 2015 год - 0,00 тыс.рублей; / В том числе : / 1)средства федерального бюджета: 0,00 тыс.рублей. / 2) средства областного бюджета:0,00 тыс.рублей. / 3) средства местного бюджета:0,00 тыс.рублей. / 2016 год - 321,96 тыс.рублей. / В том числе : / 1) средства местного бюджета: 321,96 тыс.рублей. / Из них: / 1) средства бюджета Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области: 8,76 тыс.рублей. / 2) средства бюджета муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области: 313,20 тыс.рублей. / 2017 год - 109,49 тыс.рублей. / В том числе : / 1) средства местного бюджета:109,49 тыс.рублей.	2015 год - 0,00 тыс.рублей; / В том числе : / 1)средства федерального бюджета: 0,00 тыс.рублей. / 2) средства областного бюджета:0,00 тыс.рублей. / 3) средства местного бюджета:0,00 тыс.рублей.	2015 год - 0,00 тыс.рублей; / В том числе : / 1)средства федерального бюджета: 0,00 тыс.рублей. / 2) средства областного бюджета:0,00 тыс.рублей. / 3) средства местного бюджета:0,00 тыс.рублей.	0	Планировались работы для достижения гарантированного обеспечение водными ресурсами населения. Для этого, в рамках областной государственной программы «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 933, намечалось Проведение инвентаризации в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области но указанные мероприятия исключили из областной государственной программы «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы»

Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ
о выполнении план-графика поэтапного выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Демидовского
района Смоленской области на 2014 - 2017 годы»
на 2015 год.

№ / п/п	Наименование мероприятий программы	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий программы на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и мера по исполнению мероприятия программы
1	2	3	4	5	6
1	Проведение инвентаризации бесхозяйных подземных водозаборных сооружений и разработка проектов по ликвидационному тампонажу бесхозяйных подземных водозаборных скважин	с12 января / до 30 декабря	инвентаризация бесхозяйных подземных водозаборных сооружений и разработка проектов по ликвидационному тампонажу бесхозяйных подземных водозаборных скважин не проводилась	Планировались работы для достижения гарантированного обеспечение водными ресурсами населения. Для этого, в рамках областной государственной программы «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 933, намечалось Проведение инвентаризации в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области но указанные мероприятия исключили из областной государственной программы «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы»	указанные мероприятия исключили из областной государственной программы «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы»

 Началник отдела по сроительству,
транспорту, связи и ЖКХ
        руководитель (подпись) Ф.И.О.

 старший менеджер отдела по сроительству,
транспорту, связи и ЖКХ
        ответственный (подпись) Ф.И.О.

тел. ответственного - (8 - 48 - 147) 4 - 11 - 50