АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2013 № 492

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации (в редакции постановлений от 10.10.2013 № 512, от 30.09.2015 № 480, от 30.11.2016 № 836, от 08.12.2016 № 886, от 07.03.2019 № 125, от 26.03.2019 № 166, от 14.04.2021 № 227, от 27.10.2021 № 602, от 24.02.2022 № 97, от 09.03.2023 № 196,26.03.2024 № 233)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации.

2. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

3. Установить, что к правоотношениям, связанным с формированием муниципальных программ, необходимых для разработки проекта бюджета муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденный настоящим постановлением, применяется с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации» и приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.08.2021 № 500 «Об  утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области А.Е. Чистенина.

И.о.Главы  Администрации муниципального

образования «Демидовский район»

Смоленской области	            А.Е. Чистенин

УТВЕРЖДЕН Постановлением Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области от 01.10.2013 № 492 (в редакции постановлений от 10.10.2013 № 512, от 30.09.2015 № 480, от 30.11.2016 № 836,от 08.12.2016 № 886, от 07.03.2019 № 125, 26.03.2019 № 166, от 14.04.2021 № 227, от 27.10.2021 № 602, от 24.02.2022 № 97, от 09.03.2023 № 196)

- Порядок

- принятия решений о разработке муниципальных программ,

- их формирования и реализации

- 1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации (далее - Порядок), а также регулирует отношения, возникающие при разработке и реализации муниципальных программ.

1.2. Программа является одним из важнейших средств решения вопросов местного значения муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области.

Программа включает в себя инвестиционные, научно-технические, социально-экономические и другие мероприятия, финансирование которых осуществляется полностью или частично за счет средств бюджета муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области (далее-местный бюджет).

Программа должна обладать целевой направленностью, адресностью, обоснованностью объемов работ, финансовых затрат.

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

- муниципальная программа (далее также - программа), - система мероприятий и инструментов, обеспечивающая достижение приоритетов и целей в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 3 лет;

- структурные элементы муниципальной программы (далее также - структурные элементы) - реализуемые в составе программы региональные проекты, ведомственные проекты, комплексы процессных мероприятий;

- комплекс процессных мероприятий - группа скоординированных мероприятий, имеющих общую целевую ориентацию и направленных на выполнение функций и решение текущих задач, органов местного самоуправления муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, реализуемых непрерывно либо на периодической основе;

- ответственный исполнитель муниципальной программы – структурные подразделения, юридические лица, отвечающие за разработку и реализацию программы, координирующие деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы;

- соисполнители муниципальной программы - структурные подразделения, юридические лица, отвечающие за разработку и реализацию региональных проектов, комплексов процессных мероприятий и отдельных мероприятий муниципальной программы;

- участники муниципальной программы - структурные подразделения, юридические лица, участвующие в реализации региональных проектов, и комплексов процессных мероприятий в составе муниципальной программы;

- цель муниципальной программы - социальный, экономический или иной общественно значимый или общественно понятный эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания реализации данной муниципальной программы;

- задача структурного элемента муниципальной программы - итог деятельности, направленной на достижение изменений в социально-экономической сфере;

- показатель муниципальной программы - количественно измеримый показатель, характеризующий достижение целей муниципальной программы и отражающий конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы.

1.4. Понятия «региональный проект», «ведомственный проект», используемые в настоящем Порядке, применяются в определениях, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».

1.5. В муниципальную программу не могут быть включены мероприятия ведомственной целевой программы.

1.6. В работе с программой выделяются следующие этапы:

1) разработка проекта программы;

2) оценка и утверждение программы;

3) реализация программы.

1.7. Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года подлежат утверждению  в  срок до 20 октября(в 2013 году до 1  ноября) текущего года.

1.8.  В необходимых случаях допускается разработка и принятие муниципальных программ в текущем году со сроком реализации начиная с определенного периода  текущего финансового года (в рамках реализации государственных программ; соглашений заключенных с органами исполнительной власти Смоленской области и др.) в сроки, согласованные с заместителем Главы муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, курирующим финансово-экономические вопросы.

- 2. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ

2.1. Организация работ по подготовке проекта программы осуществляется заказчиком программы, который определяет разработчика программы.

Для разработки программы заказчиком программы при необходимости может создаваться рабочая группа.

2.2. Программа разрабатывается с учетом следующих требований:

соответствие вопросам местного значения муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, определенным действующим законодательством;

соответствие задачам социально-экономического развития муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области.

При формировании муниципальных программ учитываются положения:

государственных программ Российской Федерации в части, касающейся сферы реализации соответствующей муниципальной программы;

областных государственных программ в части, касающейся сферы реализации соответствующей муниципальной программы.

2.3. Заказчик программы:

координирует работу по разработке программы и несет ответственность за своевременную и качественную ее подготовку;

разрабатывает перечень целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации программы;

организует проведение экспертизы проекта программы;

подготавливает проекты постановлений Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области  об утверждении программы, о внесении изменений в программу, о досрочном прекращении реализации программы;

осуществляет управление исполнителями программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения программы;

подготавливает доклад о ходе реализации программы;

осуществляет ведение отчетности по реализации программы;

подготавливает ежегодно предложения по уточнению мероприятий программы и их финансированию на очередной финансовый год;

обеспечивает (если предусмотрено в программе) привлечение средств федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников для выполнения программы;

оформляет соответствующие соглашения (договоры) по мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет внебюджетных средств;

осуществляет иные действия в целях разработки и реализации программы.

2.4. Программа должна содержать (в указанной последовательности):

титульный лист программы по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку;

паспорт программы по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку;

основное содержание;

приложения.

2.5. Основное содержание программы  состоит из следующих разделов.

2.5.1. Раздел 1.   Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.

Указанный раздел  должен содержать развернутую информацию о проблеме, включая анализ причин ее возникновения, обоснование целесообразности  решения проблемы программно-целевым методом. Оценка проблемы должна быть подтверждена данными статистической отчетности, ведомственной информацией или  результатами  обследований (опросов). Данные  приводятся в динамике за ряд лет и в сравнении с соответствующими показателями муниципальных образований Российской Федерации (при их наличии). Раздел должен содержать обоснование соответствия решаемой проблемы приоритетам социально-экономического развития муниципального образования  «Демидовский район»  Смоленской области.

2.5.2. Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели программы.

Указанный раздел  должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы (исходя из анализа проблемной ситуации). Цели программы должны соответствовать следующим требованиям:

специфичность (должны соответствовать компетенции заказчика программы);

достижимость (должны быть потенциально достижимыми);

измеримость (должна существовать возможность проверки достижения целей).

Формулировка цели программы должна отражать решение проблемы в установленные программой сроки, т.е. конечный результат реализации программы. При этом формулировка цели не должна содержать:

не разъясненные специальные термины, затрудняющие ее понимание лицами, не обладающими профессиональными знаниями в сфере деятельности, связанной с реализацией данной цели;

термины и выражения, которые допускают произвольное или неоднозначное толкование цели;

указания на иные цели, задачи, эффекты или результаты, которые являются следствиями достижения  цели программы;

описание путей, средств и методов достижения цели.

Задачи программы должны отражать способ достижения целей и представлять собой относительно самостоятельные части. Задачи программы должны соответствовать следующим требованиям:

соответствие и упорядоченность по отношению к целям программы;

измеримость в конкретных количественных показателях;

определенность по срокам достижения.

В указанном  разделе приводится также  система показателей для количественной оценки достижения целей и выполнения задач программы с указанием их значений за предшествующий (базовый) год и целевых значений на срок действия программы с разбивкой по годам ее реализации.

Если одним из ожидаемых результатов программы является финансово-экономический эффект для местного  бюджета или организаций, подведомственных Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области (ее структурным подразделениям), то в   соответствующем    разделе программы приводится система количественных показателей ее финансово-экономической эффективности, в качестве  которых в зависимости от характера программы могут выступать:

показатели, отражающие влияние программы на изменение затрат на единицу объема бюджетной услуги, на совершенствование предоставления которой направлена программа;

показатели бюджетной эффективности,  отражающие последствия реализации мероприятий программы для местного бюджета (определяются путем соотношения финансового результата выполнения программы (экономия бюджетных средств, дополнительные поступления налогов и платежей в консолидированный бюджет Демидовского района  и другие показатели) и затрат местного бюджета, связанных с реализацией программы, в том числе не входящих непосредственно в программу);

показатели экономической эффективности,  отражающие соотношение экономического результата выполнения программы в виде прироста объема производства продукции,  оказания услуг и улучшения эффективности  деятельности организаций, подведомственных Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области (ее структурным подразделениям), и объема всех затрат, связанных с реализацией программы, в том числе не входящих непосредственно в программу.

Значения показателей финансово-экономической эффективности программы приводятся, как правило, с разбивкой по годам или этапам реализации.

Показатели целей, задач и финансово-экономической эффективности программы должны включать в себя количественные значения с указанием источников информации, подтверждающих их. В качестве источников информации рекомендуется использовать в первую очередь данные государственных статистических наблюдений, налоговых органов и других органов государственной власти Смоленской области. При использовании иных источников информации должны быть представлены методики ее получения. В случае применения агрегированных показателей (объединяющих в одном общем показателе ряд частных показателей) должна быть представлена методика их расчета и динамика значений, используемых в расчете частных показателей.

2.5.3. Раздел 3. Сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы.

Раздел составляется по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Финансирование отражается по всем структурным элементам муниципальной программы.

Мероприятия комплекса процессных мероприятий не могут дублировать мероприятия других комплексов процессных мероприятий муниципальной программы.

2.5.4. Раздел 4.   Обоснование ресурсного обеспечения программы.

Указанный раздел  должен содержать сведения об общем объеме финансирования программы с указанием всех возможных источников финансирования, а также о направлениях  и видах расходования средств. Раздел должен включать в себя также обоснование возможности привлечения внебюджетных средств и средств областного  бюджета для реализации мероприятий программы и описание механизмов привлечения этих средств.

2.5.5. Раздел 5. Механизм реализации программы.

Механизм реализации программы должен предусматривать организационные, экономические и правовые меры, необходимые для реализации программы в полном объеме, способ реализации программы, мониторинг, порядок корректировки  объемов финансирования и сроков реализации мероприятий программы.

Описывается также схема управления реализацией программы, предусматривающая регламентацию процессов межотраслевой (межведомственной) координации работ по программе и создание при необходимости органа по координации реализации программы (межведомственной комиссии, рабочей группы и т.д.)  из числа заказчиков программы и исполнителей программы.

В данном разделе указываются ответственные за реализацию следующих функций по управлению программой:

сбор и систематизация информации по реализации программных мероприятий, представление отчетов о реализации программы в отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области;

корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации программы.

В качестве ответственных могут выступать заказчик программы или уполномоченные им подведомственные подразделения, учреждения или   должностные лица.

- 3. ОЦЕНКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Проект программы, согласованный с исполнителем (исполнителями) и координатором (координаторами) программы, и прилагаемые к нему документы заказчик программы направляет в срок до 1сентября года (в 2013 году до 15 октября), предшествующего году начала реализации программных мероприятий, в отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области (далее- отдел по экономическому развитию), Финансовое управление Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области (далее –Финансовое управление) и юристу Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области (далее- юрист), которые осуществляют оценку проекта и подготовку заключений в срок не позднее 15 рабочих дней со дня  поступления документов.

Финансовое управление при согласовании проекта программы осуществляет оценку предварительных объемов финансирования и дает заключение о возможности включения в решение о местном бюджете  бюджетных ассигнований на реализацию программы в объеме, предусмотренном проектом программы.

Отдел по экономическому развитию проводит оценку на соответствие проблемы, решаемой программно-целевым методом, задачам социально-экономического развития муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, наличие целевых показателей и показателей, позволяющих оценить ход реализации программы по годам, экспертизу соответствия требованиям, установленным настоящим Порядком к формированию программы.

Юрист осуществляет оценку проекта программы  на соответствие задач программы полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области.

3.2. При положительных заключениях Финансового управления, отдела по экономическому развитию и юриста заказчик программы готовит проект постановления Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области об утверждении программы.

Проект программы, проект постановления Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области  об утверждении программы заказчик программы представляет в Контрольно-ревизионную комиссию муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области  с сопроводительным письмом за своей подписью  для проведения финасово-экономической экспертизы программы.

3.3. В случае получения отрицательных заключений заказчик программы дорабатывает проект программы в течение 10 календарных дней со дня получения заключения.

Повторное рассмотрение проекта программы осуществляется в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка.

3.4. Утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области  программа отделом по экономическому развитию включается  в Реестр программ.

Заказчик программы в течение 10 рабочих дней со дня утверждения программы (внесения изменений, принятия правового акта о приостановлении или досрочном прекращении реализации программы) представляет электронную версию утвержденной программы (внесения изменений, правового акта о приостановлении или досрочном прекращении реализации программы) в отдел по информационной политике  Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, который в течение 3 рабочих дней со дня получения электронной версии утвержденной программы размещает ее на официальном сайте Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области.

- 4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ

4.1. Текущее управление реализацией программы и контроль за ходом реализации программы осуществляет заказчик программы. При наличии двух и более заказчиков программы контроль за ходом реализации программы осуществляет координатор программы.

Заказчик программы обеспечивает реализацию программы посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации исходя из содержания программы.

4.2. Заказчик и исполнители программы несут ответственность:

за выполнение мероприятий программы;

за достижение утвержденных значений целевых показателей (индикаторов) программы;

за рациональное использование выделяемых на ее реализацию финансовых средств;

за достоверность предоставляемых сведений о финансировании и реализации программы.

4.3. Процесс реализации программы включает в себя:

финансирование программы;

мониторинг реализации программы;

изменение, приостановление, досрочное прекращение реализации программы;

оценку эффективности реализации программы.

4.4. Финансирование программы:

4.4.1. Финансирование программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством, нормативными правовыми актами муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области.

4.4.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы ежегодно утверждается решением Демидовского районного Совета депутатов о местном бюджете  на очередной финансовый год и плановый период.

4.4.3. Финансирование программы за счет средств местного бюджета  осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном бюджете  на очередной (текущий) финансовый год.

Заказчик программы ежегодно не позднее 1 апреля текущего финансового года уточняет затраты по программным мероприятиям на очередной год и плановый период, а также механизм реализации программы с учетом выделяемых финансовых средств и вносит изменения в утвержденную программу.»

4.4.4. В случае принятия решения о внесении изменений в программу в течение текущего финансового года в части изменения объемов финансирования по сравнению с утвержденными объемами программы заказчик программы представляет в Финансовое управление обоснования вносимых изменений для подготовки проекта решения Демидовского районного Совета депутатов Смоленской области о внесении изменений в местный бюджет.

4.4.5. При принятии Демидовским районным Советом  депутатов Смоленской

области в течение года решения о внесении изменений в местный бюджет  в части увеличения (сокращения) суммы финансирования программы на текущий финансовый год и плановый период заказчик программы не позднее трех месяцев со

дня вступления в силу указанного решения вносит изменения в программу в части

уточнения бюджетных ассигнований и, при необходимости, осуществляет корректировку мероприятий и целевых показателей (индикаторов) программы и (или) разрабатывает дополнительные меры по привлечению иных источников финансирования программы.

4.4.6. В проекте решения о местном бюджете на очередной финансовый год Финансовое управление предусматривает объемы финансирования по соответствующей  каждой утвержденной программе целевой статье расходов бюджета.

4.4.7. Финансирование программы может осуществляться также за счет средств областного, федерального бюджетов, бюджетов поселений Демидовского района Смоленской области и внебюджетных источников на основании документов, подтверждающих финансирование программы из указанных источников.

4.5. Мониторинг и оценка эффективности реализации программы:

4.5.1. Заказчик программы ежегодно формирует план-график поэтапного выполнения основных мероприятий программы по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку, который  утверждается заказчиком программы  и до 30 декабря текущего года направляется в отдел по экономическому развитию в целях осуществления контроля за ходом  выполнения мероприятий программы в очередном финансовом году.

Заказчик программы назначает лиц, ответственных за подготовку отчетности о реализации программы, и направляет сведения об этом в отдел по экономическому развитию  в течение 30 календарных дней со дня утверждения программы.

Заказчик программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно (при необходимости) в срок не позднее окончания I квартала текущего года уточняет показатели целей, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы и состав исполнителей программы.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы заказчик программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в отдел по экономическому развитию отчет об использовании ассигнований по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку и сведения о выполнении плана плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий  программы по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

Годовой отчет предоставляется заказчиком в отдел по экономическому развитию в срок до 1 марта года, следующего за отчетным. Указанный отчет  должен содержать значения фактически достигнутых целевых показателей и показателей задач программы (подпрограммы), пояснения, касающиеся отклонений фактических значений от плановых, анализ факторов, повлиявших на отклонение, оценку фактической финансово-экономической эффективности за период реализации программы (подпрограммы). В случае разбивки программы на подпрограммы заказчик программы представляет информацию о достигнутых целевых показателях и фактической финансово-экономической эффективности программы в целом.

Заказчику программы рекомендуется на регулярной основе либо по мере необходимости организовывать проведение объективных независимых экспертиз хода реализации программы. Экспертизы, проводимые исполнителями программы, не могут рассматриваться как независимые. Заказчик программы организует размещение в сети «Интернет» текста утвержденной  программы, а также информации о ее реализации, фактическом финансировании, результатах мониторинга и об оценке эффективности.

4.6. Изменение, приостановление, досрочное прекращение реализации программы:

4.6.1. В течение срока реализации программы заказчиком программы могут быть внесены изменения в программу в случаях:

необходимости приведения положений программы в соответствие с действующим законодательством;

внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты об организации местного самоуправления;

исключения из компетенции органов местного самоуправления муниципального образования, заказчика или исполнителя программы части полномочий, в пределах которых реализуется соответствующая программа;

изменения социально-экономической политики и пересмотра стратегических перспектив развития муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области;

усовершенствования механизма реализации программы или появления иных

механизмов решения проблемы, отличных от тех, которые предусматривались программой;

корректировки целей, задач, мероприятий и целевых показателей (индикаторов) программы, сроков реализации программы;

сокращения (увеличения) финансирования программы;

изменения заказчика, разработчика, исполнителя, координатора программы;

снижения эффективности реализации программы по сравнению с предыдущим годом;

приостановления выполнения программы;

возникновения иных обстоятельств, препятствующих или способствующих реализации программных мероприятий или программы в целом.

4.6.2. Заказчик программы готовит проект соответствующего правового акта о внесении изменений в программу, согласовывает его с отделом по экономическому развитию, Финансовым управлением, со структурным подразделением Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области  - исполнителем программы в части, их касающейся.

4.6.3. В случае полного отсутствия финансирования программы заказчик программы готовит проект правового акта о приостановлении программы на период до возобновления ее финансирования.

4.6.4. Досрочное прекращение реализации программы осуществляется в следующих случаях:

досрочного выполнения мероприятий программы;

исключения всех полномочий, в рамках которых реализуется программа, из состава полномочий, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления муниципального образования;

ликвидации заказчика программы;

признания неэффективности реализации программы в ходе проведения ежегодной оценки эффективности реализации программы;

принятия другой программы, поглощающей полностью или частично первоначальную по целям и задачам.

4.6.5. Решение Демидовского районного Совета депутатов Смоленской области о внесении изменений в местный бюджет  на текущий год и плановый период являются основаниями для подготовки заказчиком программы постановления Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области о внесении изменений в программу, приостановлении или досрочном прекращении реализации программы.

В случае предоставления (ожидаемого предоставления) в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета программа (изменения в нее) может утверждаться постановлением Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области до внесения соответствующих изменений в решение о местном бюджете.

4.7. Оценка эффективности реализации программы производится в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным настоящим постановлением.

- Приложение N 1

к Порядку

Форма

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

муниципального образования  «Демидовский район» Смоленской области

от 01.10.2013 № 492

__________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы) __________________________________________________________________

(годы реализации)

- Приложение N 2

к Порядку

Форма

ПАСПОРТ муниципальной программы - Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | орган исполнительной власти, должность, фамилия, имя, отчество руководителя органа исполнительной власти |
| --- | --- |
| Период реализации муниципальной программы | этап I: год начала - год окончания этап II: год начала - год окончания |
| Цели муниципальной программы | цель 1 цель N |
| Направления |  |
| Региональные проекты, реализуемые в рамках областной государственной программы |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода) | общий объем финансирования составляет ____тыс. рублей, из них: год начала реализации государственной программы - отчетный финансовый год (всего) - ____тыс. рублей; очередной финансовый год (всего) - ____тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - ____тыс. рублей; средства областного бюджета -____тыс. рублей; средства местных бюджетов - ____ тыс. рублей; средства внебюджетных источников - ____тыс. рублей; 1-й год планового периода (всего) - _____ тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - ____тыс. рублей; средства областного бюджета -____тыс. рублей; средства местных бюджетов - ____ тыс. рублей; средства внебюджетных источников - ____тыс. рублей; 2-й год планового периода (всего) - ____ тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - ____тыс. рублей; средства областного бюджета -____тыс. рублей; средства местных бюджетов - ____ тыс. рублей; средства внебюджетных источников - __тыс. рублей |
| - Показатели муниципальной программы |  |

| Наименование показателя | Базовое значение показателя (в году, предшествующем очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- Приложение N 3

к Порядку

Форма

СВЕДЕНИЯ о финансировании структурных элементов муниципальной программы __________________________________________ (наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование |  | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ввсего | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1. Региональный проект «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Результат 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Результат N |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Мероприятие N. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Мероприятие N. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по региональному проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. Ведомственный проект «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Результат 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Результат 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Результат N |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Мероприятие N. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Мероприятие N. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ведомственному проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3. Комплекс процессных мероприятий «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Мероприятие N |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4. Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по государственной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 4

к Порядку

Форма

ПЛАН - ГРАФИК

поэтапного выполнения основных мероприятий

муниципальной программы _______________________________на ___________________год

(наименование программы, годы ее реализации)         (очередной финансовый год)

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Фамилия, имя, отчество и занимаемая должность ответственного за реализацию мероприятия программы | Плановый срок реализации мероприятия программы |  | Показатель выполнения мероприятия программы (единиц измерения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |

Руководитель          (подпись)            Ф.И.О.

Ответственный       (подпись)            Ф.И.О.

Тел. ответственного

- Приложение N 5

к Порядку

Форма

ОТЧЕТ

об использовании ассигнований в рамках муниципальных

программ за ____________ месяцев 20__ года <*>

| Наименование муниципальной программы | Объем финансирования программы на весь период реализации, в т.ч. по источникам финансирования | Отчетный год |  |  | Перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем финансирова - ния на год | фактически освоено средств | % освоения |  |

--------------------------------

<*> Предоставляется заказчиком программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовой - до 1марта

- Приложение N 6

к Порядку

Форма

СВЕДЕНИЯ

о выполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий

муниципальной _____________________________на ____________________

(наименование программы, годы реализации)                  (отчетная дата)

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий программы на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и мера по исполнению мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель          (подпись)            Ф.И.О.

Ответственный       (подпись)            Ф.И.О.

Тел. ответственного