Приложение № 1

ОТЧЕТ

об использовании ассигнований в рамках муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области»

за 2 квартал 2020 года.

| Наименование муниципальной программы | Объем финансирования программы на весь период реализации, в т.ч. источникам финансирования | Отчетный год | Перечень конкретных мероприятий выполненных по программе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования на год | Фактически освоено средств | % освоения |  |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» | Общий объем финансирования программы составляет 6825,3 тыс. рублей, в том числе: 2016 год 921,4 тыс. рублей, 2017 год 1816,8 тыс. рублей, 2018 год 3061,5 тыс. рублей, 2019 год 337,6 тыс. рублей. 2020 год 688,0 тыс. рублей. Источник финансирования программы - средства местного бюджета и иные источники Общий объем финансирования мероприятия в 2020 году из бюджета муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области составляет 688,0 тыс. руб. | Объем финансирования на 2020 год составляет 688,0 тыс. рублей; Объемы финансирования указанных расходов подлежат ежегодному уточнению с учетом норм решения о бюджете муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области на соответствующий финансовый год, предусматривающих средства на реализацию мероприятий. | 446,0 | 64,8 % | Модернизация систем освещения в муниципальных учреждениях, в администрациях сельских поселений и в администрации района Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в муниципальных учреждениях Замена деревянных межэтажных дверей на стеклоплас-тиковые в МБОУ СШ №2 г. Демидова |
|  | Общий объем финансирования мероприятия в 2020 году иные источники составляет 0 тыс. руб. |  |  |  |  |

Начальник отдела по строительству,

транспорту, связи и ЖКХ 							Н.А. Павлючкова

руководитель                                                           (подпись)                                     Ф.И.О.

Ведущий специалист отдела по строительству,

транспорту, связи и ЖКХ 							О.О. Рогавнева

ответственный                                                          (подпись)                            Ф.И.О.

тел. ответственного – 8-(48147)-4-11-50

Приложение N 2

СВЕДЕНИЯ

о выполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области

(наименование программы, годы реализации)

на 01.07.2020 г.

(отчетная дата)

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий программы на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и мера по исполнению мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена деревянных оконных блоков из ПВХ в муниципальных учреждениях | 2020 г. | 2020 г. | На отчетную дату ведутся работы | - |
| 2. | Модернизация систем освещения в муниципальных учреждениях, в администрациях сельских поселений и в администрации района | 2020 г. | 2020 г. | Мероприятия выполнены | Мероприятия выполнены |
| 3. | Замена деревянных межэтажных дверей на стеклопластиковые в МБОУ СШ №2 г. Демидова | 2020 г. | 2020 г. | На отчетную дату ведутся работы | - |

Руководитель          Начальник отдела по строительству, транспорту, связи и ЖКХ

Администрации муниципального образования «Демидовский

район» Смоленской области									Н.А. Павлючкова

(подпись)            									Ф.И.О.

Ответственный        Ведущий специалист отдела по строительству, транспорту, связи и ЖКХ		О.О. Рогавнева

(подпись)            								         Ф.И.О.

Тел. ответственного 8-(48147)-4-11-50