ОТЧЕТ

об использовании ассигнований в рамках муниципальной программы

«Развитие дорожно-транспортного комплекса Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области»

за год 2020 год

| Наименование муниципальной программы | Объем финансирования программы на весь период реализации, в т.ч. источникам финансирования | Отчетный год | Перечень конкретных мероприятий выполненных по программе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования на год | Фактически освоено средств | % освоения |  |
| «Развитие дорожно-транспортного комплекса Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области» | Общий объем финансирования муниципальной Программы составляет 179844,5 тыс. рублей. Общий объем финансирования мероприятия №1,составляет 128416,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств местного бюджета: 2016 год 2010,5 тыс.рублей; 2017 год 2309,7 тыс.рублей; 2018 год 1687,2 тыс.рублей; 2019 год 3086,1 тыс.рублей; 2020 год 0,0 тыс.рублей; 2021 год 5945,5 тыс.рублей; 2022 год 5999,9 тыс.рублей; за счет средств областного бюджета: 2016 год 14 409,6 тыс.рублей; 2017 год 6532,9 тыс.рублей; 2018 год 986,4 тыс.рублей; 2019 год 31968,0 тыс.рублей; 2020 год 33466,8 тыс.рублей; 2021 год 9990,0 тыс.рублей; 2022 год 9990,0 тыс.рублей; за счет ассигнований дорожного фонда Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области: 2016 год 0,0 тыс.рублей; 2017 год 0,0 тыс.рублей; 2018 год 0,0 тыс.рублей; 2019 год 0,0 тыс.рублей; 2020 год 33,5 тыс.рублей; 2021 год 0,0 тыс.рублей; 2022 год 0,0 тыс.рублей; Общий объем финансирования мероприятия №2,составляет 50030,4тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета: 2016 год 3683,6 тыс.рублей; 2017 год 5042,5 тыс.рублей; 2018 год 6328,6 тыс.рублей; 2019 год 5363,5 тыс.рублей; 2020 год 5146,5 тыс.рублей; 2021 год 4000,0 тыс.рублей; 2022 год 4000,0 тыс.рублей; за счет ассигнований дорожного фонда Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области: 2016 год 2136,8 тыс.рублей; 2017 год 1780,9 тыс.рублей; 2018 год 2232,4 тыс.рублей; 2019 год 2402,0 тыс.рублей; 2020 год 2539,0 тыс.рублей; 2021 год 2687,3 тыс.рублей; 2022 год 2687,3 тыс.рублей; Общий объем финансирования мероприятия №3, составляет 930,0 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 120,0 тыс. рублей; 2017 год - 120,0 тыс. рублей; 2018 год - 130,0 тыс. рублей; 2019 год - 140,0 тыс. рублей; 2020 год - 140,0 тыс. рублей; 2021 год - 140,0 тыс. рублей; 2022 год – 140,0 тыс. рублей» Общий объем финансирования мероприятия №4, составляет 315,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 95,0 тыс. рублей; 2020 год - 220,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; Общий объем финансирования мероприятия №5, составляет 99,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 99,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей» Общий объем финансирования мероприятия №6, составляет 54,0 тыс. руб., в том числе: 2020 год 0,0 тыс. руб.; 2021 год 54,0 тыс. руб.; 2022 год 0,0 тыс. руб.; 2023 год 0,0 тыс. руб.» | Объем финансирования всего 41545,8 тыс. рублей | Фактическое освоение средств: 41405,8 тыс. рублей. | 99,7 % | Основными мероприятиями муниципальной программы являются: 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (капитальный ремонт). 2. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. 3. Транспортное обслуживание населения. 4. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения. |

Заместитель Главы муниципального

образования «Демидовский район»

Смоленской области – начальник  Отдела       									                                    Е.А. Михайлова

А.С. Милеева

(48147)2-21-32