ОТЧЕТ

об использовании ассигнований в рамках муниципальной программы

«Модернизация объектов коммунального назначения на территории Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области»

за 1 полугодие  2021 год

| Наименование муниципальной программы | Объем финансирования программы на весь период реализации, в т.ч. по источникам финансирования | Отчетный год | Перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования на год | Фактически освоено средств | % освоения |  |
| «Модернизация объектов коммунального назначения на территории Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области» | Общий объем финансирования программы составляет 47823,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета –40448,4 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 6713,5 тыс. руб., за счет средств бюджета Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области (далее-местный бюджет) – 661,7 тыс. руб. 2019 год - всего – 2919,6 тыс.руб., из них: - федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб., - областной бюджет – 2884,2 тыс.руб., - местный бюджет – 35,4 тыс.руб. 2020 год - всего – 0,00 тыс.руб., из них: - федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб., - областной бюджет - 0 тыс.руб., - местный бюджет – 0,00 тыс.руб. 2021 год - всего – 1774,0 тыс.руб., из них: - федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб., - областной бюджет – 1163,1 тыс.руб. - местный бюджет – 610,9 тыс.руб. 2022 год - всего – 23130,0 тыс.руб., из них: - федеральный бюджет – 21048,4 тыс.руб., - областной бюджет – 2066,4 тыс.руб. - местный бюджет – 15,2 тыс.руб. 2023 год - всего – 20000,0 тыс.руб., из них: - федеральный бюджет – 19400,0 тыс.руб., - областной бюджет – 599,8 тыс.руб. - местный бюджет – 0,2 тыс.руб. | Всего–1774,0 тыс.руб. | 1175,0 тыс. руб. | 99 % | Выполнение работ по инженерным изысканиям в целях подготовки проектной документации, подготовку проектной документации объектов капитального строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих модернизации и ее экспертизу (Реконструкция водозаборных сооружений по ул. Мира и водопроводных сетей в г. Демидов Смоленской области) |

Заместитель Главы муниципального

образования «Демидовский район»

Смоленской области				       									                            Е.А. Михайлова