Приложение № 1

ОТЧЕТ

об использовании ассигнований в рамках муниципальной программы

«Развитие дорожно - транспортного комплекса муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» за 2 квартал  2021  года.

| Наименование муниципальной программы | Объем финансирования программы на весь период реализации, в т.ч. источникам финансирования | Отчетный год | Перечень конкретных мероприятий выполненных по программе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования на год | Фактически освоено средств | % освоения |  |
| «Развитие дорожно - транспортного комплекса муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» | Общий объем финансирования Программы составляет 139167,01 тыс. рублей, в том числе: 2014 год 5676,84 тыс. рублей; 2015 год 10140,10 тыс. рублей; 2016 год 18204,37 тыс. рублей; 2017 год 16338,95 тыс. рублей; 2018 год 12246,40 тыс. рублей; 2019 год 14871,21 тыс. рублей; 2020 год 17384,00 тыс. рублей; 2021 год 15694,80 тыс. рублей; 2022 год 14225,80 тыс. рублей 2023 год 14384,54 тыс. рублей Из них: -средства бюджетных ассигнований из дорожного фонда муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области 85585,13 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 159,80 тыс. рублей; 2015 год - 5707,30 тыс. рублей; 2016 год - 12889,09 тыс. рублей; 2017 год - 11661,25 тыс. рублей; 2018 год - 7213,90 тыс. рублей; 2019 год - 8060,01 тыс. рублей; 2020 год - 11813,98 тыс. рублей; 2021 год - 9028,40 тыс. рублей; 2022 год - 9351,40 тыс. рублей 2023 год - 9700,00 тыс. рублей -средства бюджета муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области 53581,88 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 5517,04 тыс. рублей; 2015 год - 4432,80 тыс. рублей; 2016 год - 5315,28 тыс. рублей; 2017 год - 4677,70 тыс. рублей; 2018 год - 5032,50 тыс. рублей; 2019 год - 6811,20 тыс. рублей; 2020 год - 5570,02 тыс. рублей; 2021 год - 6666,40 тыс. рублей; 2022 год - 4874,40 тыс. рублей 2023 год - 4684,54 тыс. рублей Из них: 1. Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами в границах муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области», в том числе: Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 82926,73 тыс. рублей, в том числе: - средства бюджетных ассигнований из дорожного фонда муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области 82892,73 тыс. рублей в том числе: 2014 год - 159,80 тыс. рублей; 2015 год - 5707,30 тыс. рублей; 2016 год - 12889,09 тыс. рублей; 2017 год - 11661,25 тыс. рублей; 2018 год - 7213,90 тыс. рублей; 2019 год - 7763,01 тыс. рублей; 2020 год - 11018,58 тыс. рублей; 2021 год - 7428,40 тыс. рублей; 2022 год - 9351,40 тыс. рублей 2023 год - 9700,00 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области 34,00 тыс. рублей, 2014 год - 34,00 тыс. рублей. 2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области», в том числе: Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 3055,38 тыс. рублей. средства бюджета муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области (далее - местный бюджет) составляют 362,98 тыс. рублей. В том числе по годам: 2014 год - 47,98 тыс. рублей; 2015 год - 45,00 тыс. рублей; 2016 год - 45,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 45,00 тыс. рублей; 2019 год - 45,00 тыс. рублей; 2020 год - 45,00 тыс. рублей; 2021 год - 45,00 тыс. рублей; 2022 год - 45,00 тыс. рублей. 2023 год - 0,00 тыс. рублей. - средства бюджетных ассигнований из дорожного фонда муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области 2692,40 тыс. рублей. В том числе: 2019 год - 297,00 тыс. рублей; 2020 год - 795,40 тыс. рублей; 2021 год - 1600,00 тыс. рублей; 3. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения на пригородных маршрутах в границах муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области», в том числе: Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 5224,90 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 558,00 тыс. рублей; 2015 год - 585,90 тыс. рублей; 2016 год - 614,20 тыс. рублей; 2017 год - 651,00 тыс. рублей; 2018 год - 684,20 тыс. рублей; 2019 год - 684,20 тыс. рублей; 2020 год - 710,20 тыс. рублей; 2021 год - 737,20 тыс. рублей; 2022 год - 0,00 тыс. рублей. 2023 год - 0,00 тыс. рублей. Источник финансирования Подпрограммы - средства местного бюджета. 4. Подпрограмма «Организация автотранспортного обслуживания органов местного самоуправления муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области», в том числе: Общий объем финансирования муниципальной Подпрограммы составляет 46665,99 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 3583,00 тыс. рублей; 2015 год - 3801,90 тыс. рублей; 2016 год - 4656,08 тыс. рублей; 2017 год - 4026,70 тыс. рублей; 2018 год - 4303,30 тыс. рублей; 2019 год - 6082,00 тыс. рублей; 2020 год - 4814,87 тыс. рублей; 2021 год - 5884,20 тыс. рублей; 2022 год - 4829,40 тыс. рублей; 2023 год - 4684,54 тыс. рублей; Источник финансирования Подпрограммы - средства местного бюджета. Кроме того для достижения целей муниципальной Программы должно быть также решено основное мероприятие по оформление документов для принятия автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в собственность муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. Общий объем финансирования мероприятия в 2014 году из бюджета муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области составляет 1294,06 тыс. руб. | Общий объем финансирования Программы составляет 2021 год 15694,80 тыс. Рублей; Из них: -средства бюджетных ассигнований из дорожного фонда муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области 2021 год - 9028,40 тыс. рублей; средства бюджета муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области 2021 год - 6666,40 тыс. рублей; Из них: 1. Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами в границах муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области», в 2021 год - 7428,40 тыс. рублей; 2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области», в 2021 год - 45,00 тыс. рублей; средства бюджетных ассигнований из дорожного фонда муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области 2021 год - 1600,00 тыс. рублей; 3. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения на пригородных маршрутах в границах муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области», в 2021 год - 737,20 тыс. рублей; 4.Подпрограмма «Организация автотранспортного обслуживания органов местного самоуправления муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области», в 2021 год - 5884,20 тыс. рублей; | Общий объем финансирования Программы составляет 2021 год 7387,462 тыс. рублей; Из них: -средства бюджетных ассигнований из дорожного фонда муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области 2021 год -4587,270 тыс. рублей; средства бюджета муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области 2021 год- 2800,192 тыс. рублей; Из них: 1. Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами в границах муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области», в 2021 год -4587,270 тыс. рублей; 2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области», в 2021 год - 0,00 тыс. рублей; средства бюджетных ассигнований из дорожного фонда муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области 2021 год - 0,00 тыс. рублей; 3. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения на пригородных маршрутах в границах муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области», в 2021 год -341,692 тыс. рублей; 4. Подпрограмма «Организация автотранспортного обслуживания органов местного самоуправления муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области», в 2021год - 2458,500 тыс. рублей; | 47,07% 50,81% 42,00% 61,75% 0,00 0,00 46,35% 41,789% | 1) Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами в границах муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области Приобретение дорожной техники и иного имущества в целях обеспечения деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, за счет дорожного фонда 2) Освещение вопросов безопасности дорожного движения, пропагандирующих культуру поведения дорожного движения разных возрастных категорий в газете «Поречанка» Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях Проведение профилактической операции «Внимание — дети!» Монтаж оборудования системы спутникового слежения (ГЛОНАС) Приобретение автошин Обследование школьных маршрутов Сезонное обследование муниципальных автобусных маршрутов (пригородных) Рассмотрение материалов по устранению повреждений дорожных покрытий на районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Мониторинг выполнения работ по выявленным замечаниям Содействие в сборе и обобщении исходных данных при изготовлении технических паспортов автомобильных дорог Изготовление технических паспортов дорог Содействие в сборе и обобщении исходных данных при разработке комплексной схемы организации дорожного движения Разработка комплексной схемы организации дорожного движения 3)Предоставление из местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат в пригородном автомобильном сообщении, не компенсированных доходами от сбора за проезд в связи с государственным регулированием тарифов по данному виду сообщения 4) Организация автотранспортного обслуживания Органов местного самоуправления МО «Демидовский район» Смоленской области Обеспечение деятельности МКУ АТ МО «Демидовский район» Смоленской области Материально-техническое обеспечение деятельности МКУ АТ МО «Демидовский район» Смоленской области Автотранспортное обслуживание органов местного самоуправления МО «Демидовский район» Смоленской области, структурных подразделений Администрации МО «Демидовский район» Смоленской области Организация предоставления транспортных услуг органам местного самоуправления МО «Демидовский район» Смоленской области, структурных подразделений Администрации МО «Демидовский район» Смоленской области (выплата заработной платы и начисление на нее) |

Начальник отдела по строительству,

транспорту,  связи  и  ЖКХ                                                                                            Павлючкова Н.А

руководитель                                                                  (подпись)                                                     Ф.И.О.

старший менеджер  отдела по строительству,

транспорту,  связи  и  ЖКХ                                                                                          Меркуленков С.А.

ответственный                                                                 (подпись)                                                       Ф.И.О.

тел.  ответственного - (8 - 48 - 147) 4 - 11 - 50

Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ

о выполнении план-графика поэтапного выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожно - транспортного комплекса муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области»   на  2021  год.

| № п/п | Наименование мероприятий программы | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий программы на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и мера по исполнению мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами в границах муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области Приобретение дорожной техники и иного имущества в целях обеспечения деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, за счет дорожного фонда | 1 января - 31 декабря | 1 января - 31 декабря | на отчетную дату, мероприятий программы исполнены на 61,75 % | Поскольку денежные средства, предусмотренные на мероприятия Программы, по каким либо причинам не использованные в летне-осенний период, могут быть использованы в зимнем периоде, и наоборот, причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют |
| 2 | Освещение вопросов безопасности дорожного движения, пропагандирующих культуру поведения дорожного движения разных возрастных категорий в газете «Поречанка» | 1 января - 31 декабря | 1 января - 31 декабря | на отчетную дату, мероприятий программы исполнены 50,00% | Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют |
| 3 | Приобретение и распространение печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения (стенды по тематике безопасности дорожного движения, плакаты, памятки, буклеты, светоотражающие подвески, самофиксирующиеся браслеты и т.п.) для детских садов и общеобразовательных учреждений района | 1 января - 31 декабря | 1 января - 31 декабря | на отчетную дату, мероприятий программы исполнены 50,00% | Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют |
| 4 | Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях | 1 января - 31 декабря | 1 января - 31 декабря | на отчетную дату, мероприятия программы исполнены 50,00% | Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют |
| 5 | Проведение профилактической операции «Внимание - дети!» | 1 мая - 30 июня | 1 мая - 30 июня | на отчетную дату, мероприятий программы не исполнены | Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют |
| 6 | Проведение конкурса «Безопасное колесо» | 1 января - 30 июня | 1 января - 30 июня | на отчетную дату, мероприятий программы не исполнены | Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют |
| 7 | Оснащение районной команды необходимыми средствами для участия в областном конкурсе «Безопасное колесо» | 1 января - 30 июня | 1 января - 30 июня | на отчетную дату, мероприятий программы не исполнены | Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют |
| 8 | Оснащение районной команды необходимыми средствами для участия в областном слёте юных инспекторов дорожного движения | 1 января - 30 июня | 1 января - 30 июня | на отчетную дату, мероприятий программы не исполнены | Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют |
| 9 | Обследование школьных маршрутов | 1 марта - 31 мая 1 июня - 31 августа 1сентября-30 ноября | 1 марта - 31 мая 1 июня - 31 августа 1сентября-30 ноября | на отчетную дату, мероприятий программы исполнены 50,00% | Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют |
| 10 | Сезонное обследование муниципальных автобусных маршрутов (пригородных) | 1 марта - 31 мая 1 июня - 31 августа 1сентября-30 ноября | 1 марта - 31 мая 1 июня - 31 августа 1сентября-30 ноября | на отчетную дату, мероприятий программы исполнены 50,0% | Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют |
| 11 | Рассмотрение материалов по устранению повреждений дорожных покрытий на районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | 1 января - 31 декабря | 1 января - 31 декабря | на отчетную дату, мероприятий программы исполнены 25,0% | Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют |
| 12 | Мониторинг выполнения работ по выявленным замечаниям | 1 января - 31 декабря | 1 января - 31 декабря | на отчетную дату, мероприятий программы исполнены 50,0% | Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют |
| 13 | Содействие в сборе и обобщении исходных данных при изготовлении технических паспортов автомобильных дорог | 1 января - 31 декабря | 1 января - 31 декабря | на отчетную дату, мероприятий программы исполнены 50,0% | Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют |
| 14 | Изготовление технических паспортов дорог | 1 января - 31 декабря | 1 января - 31 декабря | на отчетную дату, мероприятий программы исполнены 50,0% | Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют |
| 15 | Предоставление из местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (МУ), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат в пригородном автомобильном сообщении, некомпенсированных доходами от сбора за проезд в связи с государственным регулированием тарифов по данному виду сообщения | 1 января - 31 декабря | 1 января - 31 декабря | на отчетную дату, мероприятий программы исполнены 46,35% | Причины несоблюдения Администрацией МО «Демидовский район» Смоленской области планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют. Отсутствует отчет от производителя товаров, работ, услуг на возмещение затрат в пригородном автомобильном сообщении, некомпенсированных доходами от сбора за проезд в связи с государственным регулированием тарифов по данному виду сообщения |
| 16 | Организация автотранспортного обслуживания Органов местного самоуправления МО «Демидовский район» смоленской области | 1 января - 31 декабря | 1 января - 31 декабря | на отчетную дату, мероприятий программы исполнены 41,78% | Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют |
| 27 | Автотранспортное обслуживание органов местного самоуправления МО «Демидовский район» Смоленской области, структурных подразделений Администрации МО «Демидовский район» Смоленской области | 1 января - 31 декабря | 1 января - 31 декабря | на отчетную дату, мероприятий программы исполнены 41,78% | Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют |

Начальник отдела по строительству,

транспорту,  связи  и  ЖКХ                                                                                            Павлючкова Н.А

руководитель                                                                  (подпись)                                                     Ф.И.О.

старший менеджер  отдела по строительству,

транспорту,  связи  и  ЖКХ                                                                                          Меркуленков С.А.

ответственный                                                                 (подпись)                                                       Ф.И.О.

тел.  ответственного - (8 - 48 - 147) 4 - 11 - 50