Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области от 22.01.2026 № 30

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды»

П А С П О Р Т

муниципальной  программы

«Формирование современной городской среды»

- Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2018 – 2021 годы; Этап II: 2022 - 2024 годы; Этап III: 2025- 2027 годы. |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода) | Общий объем финансирования составляет – 147 840 746,49 рублей, из них: 2018 - 2024 годы – 99 087 266,27 рублей; 2025 год – 30 642 575,52 рублей, из них: региональный проект- 3 156 334,97 рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 3 061 338,72 рублей; средства областного бюджета –94 680,62 рублей; средства местного бюджета – 315,63 рублей). по комплексам мероприятий- 27 486 240,55 рублей(в том числе средства федерального бюджета 0,00 рублей; средства областного бюджета – 20 883 334,00 рублей; средства местного бюджета – 6 602 906,55 рублей); 2026 год 9 115 896,24 рублей, из них: региональный проект- 3 032 562,24 рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 2 941 585,37 рублей; средства областного бюджета –90 976,87 рублей; средства местного бюджета – 0,00 рублей). по комплексным мероприятиям-6 083 334,00рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 рублей; средства областного бюджета – 6 083 334,00 рублей; средства местного бюджета – 0,0 рублей.) 2027 год 8 995 008,46 рублей, из них: региональный проект- 2 911 674,46 рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 2 824 324,23 рублей; средства областного бюджета –87 350,23 рублей; средства местного бюджета – 0,00 рублей). по комплексным мероприятиям- 6 083 334,00рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 0,00 рублей; средства областного бюджета – 6 083 334,00 рублей; средства местного бюджета – 0,00 рублей). |

- Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  | Планируемое значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя |  | Единица измерения |  | Базовое значение показателя в 2024 году |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| - Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |
| - Обустройство мест массового отдыха населения | ед. |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 |
| 3.Ремонт и восстановление воинских захоронений | ед. |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |
| 4. Благоустройство территорий общего пользования | ед. |  | 2 |  | 2 |  | 1 | 1 |
| 5. Организация деятельности МБУ «Благоустройство» | ед. |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 |

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |
|  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |
| 1.1. | Реализация программ современной городской среды | благоустройство дворовых территорий Смоленская обл., г. Демидов: Суворовский проезд д. 8, Суворовский проезд д. 10, Суворовский проезд д. 12 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |
|  | 2. Ведомственный проект «Наименование» |  |  |
|  | Руководитель ведомственного проекта (должность, фамилия, имя, отчество руководителя ведомственного проекта) / срок реализации (год начала  год окончания) |  |  |
| 2.1. | Задача 1 |  |  |
|  | 3.2 Комплекс процессных мероприятий «Обустройство мест массового отдыха населения» |  |  |
|  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области. |  |  |
| 3.2 | Обустройство мест массового отдыха населения | Благоустройство Парка «Слободская ярмарка» | Обустройство мест массового отдыха населения |
|  | 3.3 Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и восстановление воинских захоронений, памятников» |  |  |
|  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |
| 3.3 | Проведение работ по реставрации памятников | Ремонт и восстановление воинских захоронений в Титовщинском, Заборьевском и Пржевальском комитетах | Ремонт и восстановление воинских захоронений |
|  | 3.4 Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий общего пользования» |  |  |
|  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |
| 3.4 | Создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан | Установка детской площадки в городском парке по ул. Мареевская напротив д.12 и благоустройство парка «Слободская ярмарка» | Благоустройство территорий общего пользования |
|  | 3.5 Комплекс процессных мероприятий «Организация деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство»» |  |  |
|  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |
| 3.5 | Обеспечение деятельности МБУ «Благоустройство» | Финансовое обеспечение на выполнение мунзадания | Организация деятельности МБУ «Благоустройство» |
| 4. Отдельные мероприятия |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию отдельного мероприятия (должность, фамилия, имя, отчество отвечающего за реализацию отдельного мероприятия), срок реализации (год начала  год окончания) |  |  |
| 4.1. | Задача 1 |  |  |

4.  Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения |  | Всего |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| В целом по муниципальной программе, в том числе: |  | 48 753,5 |  | 30 642,6 |  | 9 115,9 |  | 8 995,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 8 827,3 |  | 3 061,4 |  | 2 941,6 |  | 2 824,3 |  |  |  |
| областной бюджет |  | 33 323,0 |  | 20 978,0 |  | 6 174,3 |  | 6 170,7 |  |  |  |
| местный бюджет |  | 6 603,2 |  | 6 603,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ

о региональном проекте

«Формирование  комфортной городской среды»

(наименование регионального проекта)

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение за реализацию регионального проекта | отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» |

2. Значения результатов регионального проекта

| Наименование результата | Единица измерения | Базовое значение результата (к очередному финансовому году | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |

СВЕДЕНИЯ

о ведомственном проекте

_______________________________________________

(наименование ведомственного проекта)

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение за реализацию ведомственного проекта | структурное подразделение Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Наименование» |

2. Значения результатов ведомственного проекта

| Название результата | Единица измерения | Базовое значение результата (к очередному финансовому году) | Планируемое значение результат очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обустройство мест массового отдыха населения»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение за реализацию регионального проекта | отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обустройство мест массового отдыха населения | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Ремонт и восстановление воинских захоронений, памятников»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение за реализацию регионального проекта | отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения |  | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт и восстановление воинских захоронений | ед. |  | 3 | 3 | 3 | 3 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Благоустройство территорий общего пользования»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение за реализацию регионального проекта | отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Благоустройство территорий общего пользования | ед. | 2 | 2 | 1 | 1 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Организация деятельности Муниципального бюджетного

учреждения  «Благоустройство»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение за реализацию регионального проекта | отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Организация деятельности МБУ «Благоустройство» | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |

ОЦЕНКА

применения мер муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации  муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

(наименование муниципальной программы)

| Наименова-ние налоговой льготы, освобожде-ния, иной преферен-ции по налогам и сборам | Вид налога (сбора), по которому предоставле-ны налоговая льгота, освобожде-ние, иная преференция по налогам и сборам | Цель (цели) введения налоговой льготы, освобож-дения, иной преферен-ции по налогам и сборам | Период действия налого-вой льготы, освобож-дения, иной префе-ренции по налогам и сборам | Факти-ческий объем налого-вого расхода местного бюджета за 2-й год до начала очеред-ного финан-сового года (тыс. рублей) | Оценоч-ный объем налого-вого расхода местного бюджета за 1-й год до начала очеред-ного финан-сового года (тыс. рублей) | Прогнозный объем налоговых расходов бюджета муниципального округа(тыс. рублей) |  |  | Целевой показатель (индикатор) налогового расхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

СВЕДЕНИЯ

о финансировании структурных элементов

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п |  |  | Наименование | Участник муниципальной программы |  | Источник финансового обеспечения (расшифровать) |  | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | очередной финансовый год (2025г) | 1-й год планового периода (2026г) |  | 2-й год планового периода (2027г) |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  |  |
| 1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий Смоленская обл., г. Демидов: Суворовский проезд д. 8, Суворовский проезд д. 10, Суворовский проезд д. 12.) |  | отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |  | местный бюджет областной бюджет федеральный бюджет |  | 0,3 273,1 8 827,3 |  |  | 0,3 94,7 3 061,4 | 0,00 91,0 2 941,6 |  | 0,00 87,4 2 824,3 |  |  |  |
| Итого по региональному проекту |  |  |  | Х |  | Х |  | 9 100,7 |  |  | 3 156 ,4 | 3 032,6 |  |  | 2911,7 |  |  |
| 2.Ведомственный проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| Итого по проекту |  |  |  | Х |  | Х |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 3. 3.2 Комплекс процессных мероприятий «Обустройство мест массового отдыха населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Благоустройство парка «Слободская ярмарка» |  |  |  | Администрация муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |  | местный бюджет областной бюджет федеральный бюджет |  | 1 334,3 | 1 334,3 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.2 | Субсидия на проведение мероприятий, направленных на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан (благоустройство парка Слободская ярмарка и близлежащих территорий в пос. Пржевальское, 2 этап) |  |  |  | Администрация муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |  | местный бюджет областной бюджет федеральный бюджет |  | 789,5 15 000,0 0,00 | 789,5 15 000,0 0,00 |  |  | 0,00 0,00 0,00 |  |  | 0,00 0,00 0,00 |  |
| 3.2.3 | Благоустройство парка «Путешественников» |  |  |  | Администрация муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |  | местный бюджет областной бюджет федеральный бюджет |  | 24,8 0,00 0,00 | 24,8 0,00 0,00 |  |  | 0,00 0,00 0,00 |  |  | 0,00 0,00 0,00 |  |
| Итого по комплексу мероприятий |  |  |  |  | Х |  | Х |  | 17 148,6 | 17 148,6 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 3.3. Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и восстановление воинских захоронений, памятников» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  | Ремонт и восстановление воинских захоронений и мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений (в Титовщинском, Заборьевском и Пржевальском комитетах) |  | Администрация муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |  | местный бюджет областной бюджет федеральный бюджет |  | 1 002,9 11 800,0 0,0 |  |  | 1 002,9 3 800,0 0,0 | 0,00 4 000,0 0,0 |  | 0,00 4 000,0 0,0 |  |  |  |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  | Х |  | Х |  | 12 802,9 |  |  | 4 802,9 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |  |  |  |
| 3.4.Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 3.4.2 |  | Проведение мероприятий по благоустройству (уборка, приобретение материалов и т.д.) Проведение мероприятий по благоустройству парка и центральной площади |  | Администрация муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |  | местный бюджет областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет областной бюджет федеральный бюджет |  | 198,6 0,00 0,00 1418,4 |  |  | 198,6 0,00 0,00 1418,4 | 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 |  |  |  |
| 3.4.3 |  | Субсидия на устройство детских площадок Городской парк (ул. Мареевская напротив д. 12) |  | отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области области |  | местный бюджет областной бюджет федеральный бюджет |  | 103,4 6 249,9 0,00 |  |  | 103,4 2 083,3 0,00 | 0,00 2 083,3 0,00 |  | 0,00 2 083,3 0,00 |  |  |  |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  | Х |  | Х |  | 8 084,4 |  |  | 3 803,7 | 2 083,3 |  | 2 083,3 |  |  |  |
| 3.5. Комплекс процессных мероприятий «Организация деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 |  | Финансовое обеспечение выполнения мунзадания |  | отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |  | местный бюджет |  | 462,1 |  |  | 462,1 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 3.5.2 |  | Субсидии на судебные издержки |  | отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |  | местный бюджет |  | 1 268,9 |  |  | 1 268,9 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Итого по комплексу мероприятий |  |  |  | Х |  | Х |  | 1 731,0 |  |  | 1 731,0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе, в том числе |  |  |  | Х |  | Х |  | 48 753,5 |  |  | 30 642,6 | 9 115,9 |  | 8 995,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | Х |  | Х |  | 8 827,3 |  |  | 3 061,4 | 2 941,6 |  | 2 824,3 |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | Х |  | Х |  | 33 323,0 |  |  | 20 978,0 | 6 174,3 |  | 6 170,7 |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  | Х |  | Х |  | 6 603,2 |  |  | 6 603,2 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  | Х |  | Х |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |

Приложение № 1

к муниципальной  программе «Формирование

современной городской среды»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Адрес дворовых территорий и общественных территорий | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Демидов, Суворовский проезд д. 10 | минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: -ремонт дворовых проездов, -обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, -урн для мусора, ремонт и (или) устройство автомобильных парковок, ремонт и (или) устройство тротуаров, ремонт и (или) устройство площадок для мусорных контейнеров; - устройство и (или) ремонт водоотводных лотков, водостоков, канав, замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер, регулирование высотного положения крышек колодцев; дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: - устройство и оборудование детских и (или) спортивных площадок, иных площадок; - ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам; - ремонт и (или) установка пандусов; - озеленение территорий. |  |
| 2 | г. Демидов, Суворовский проезд д. 12 |  |  |
| 3 | г. Демидов, Суворовский проезд д. 14 |  |  |
| 4 | г. Демидов, Суворовский проезд д. 6 |  |  |
| 5 | г. Демидов, Суворовский проезд д. 8 |  |  |
| 6 | г. Демидов, ул. Вакарина, д. 20а |  |  |
| 7 | г. Демидов, ул. Вакарина, д. 22 |  |  |
| 8 | г. Демидов, ул. Витебская, д. 25 |  |  |
| 9 | г. Демидов, ул. Витебская, д. 8а |  |  |
| 10 | г. Демидов, ул. Витебская, д. 8 |  |  |
| 11 | г. Демидов, ул. Гуреевская, д. 166 |  |  |
| 12 | г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 14 |  |  |
| 13 | г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 21 |  |  |
| 14 | г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 23 |  |  |
| 15 | г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 25 |  |  |
| 16 | г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 27 |  |  |
| 17 | г. Демидов, ул. Кооперативная, д. 2 |  |  |
| 18 | г. Демидов, ул. Кузнецова, д. 24 |  |  |
| 19 | г. Демидов, ул. Кузнецова, д. 26 |  |  |
| 20 | г. Демидов, ул. Кузнецова, д. 27 |  |  |
| 21 | г. Демидов, ул. Мареевская, д. 1 |  |  |
| 22 | г. Демидов, ул. Мареевская, д. 4 |  |  |
| 23 | г. Демидов, ул. Мареевская, д. 6 |  |  |
| 24 | г. Демидов, ул. Матюшова, д. 76 |  |  |
| 25 | г. Демидов, ул. Мелиоративная, д. 1 |  |  |
| 26 | г. Демидов, ул. Мелиоративная, д. 1а |  |  |
| 27 | г. Демидов, ул. Мелиоративная, д. 3 |  |  |
| 28 | г. Демидов, ул. Мира, д. 11 |  |  |
| 29 | г. Демидов, ул. Мира, д. 11а |  |  |
| 30 | г. Демидов, ул. Мира, д. 12 |  |  |
| 31 | г. Демидов, ул. Мира, д. 25 |  |  |
| 32 | г. Демидов, ул. Мира, д. 27 |  |  |
| 33 | г. Демидов, ул. Мира, д. 3 |  |  |
| 34 | г. Демидов, ул. Нахаевская, д. 54а |  |  |
| 35 | г. Демидов, ул. Просвещения, д. 10 |  |  |
| 36 | г. Демидов, ул. Просвещения, д. 6 |  |  |
| 37 | г. Демидов, ул. Просвещения, д. 8 |  |  |
| 28 | г. Демидов, ул. Просвещения, д. 11 |  |  |
| 39 | г. Демидов, ул. Руднянская, д. 147 |  |  |
| 40 | г. Демидов, ул. Руднянская, д. 147а |  |  |
| 41 | г. Демидов, ул. Руднянская, д. 147б |  |  |
| 42 | г. Демидов, ул. Руднянская, д. 63 |  |  |
| 43 | г. Демидов, ул. Руднянская, д. 66 |  |  |
| 44 | г. Демидов, ул. Садовая, д. 2а |  |  |
| 45 | г. Демидов, ул. Садовая, д. 3 |  |  |
| 46 | г. Демидов, ул. Садовая, д. 4 |  |  |
| 47 | г. Демидов, ул. Советская, д. 72 |  |  |
| 48 | г. Демидов, ул. Фрадкова, д. 10 |  |  |
| 49 | г. Демидов, ул. Фрадкова, д. 15 |  |  |
| 50 | г. Демидов, ул. Фрадкова, д. 17 |  |  |
| 51 | г. Демидов, ул. Фрадкова, д. 19 |  |  |
| 52 | г. Демидов, ул. Фрадкова, д. 21 |  |  |
| 53 | г. Демидов, ул. Хренова, д. 14 |  |  |
| 54 | г. Демидов, ул. Хренова, д. 14а |  |  |
| 55 | г. Демидов, ул. Хренова, д. 14б |  |  |
| 56 | г. Демидов, ул. Хренова, д. 16а |  |  |
| 57 | г. Демидов, ул. Хренова, д. 20 |  |  |
| 58 | г. Демидов, ул. Хренова, д. 22 |  |  |
| 59 | г. Демидов, ул. Хренова, д. 22а |  |  |
| 60 | г. Демидов, ул. Хренова, д. 7 |  |  |
| 61 | г. Демидов, ул. Юбилейная, д. 2 |  |  |

Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды»

Приложение № 2

к муниципальной  программе

«Формирование современной городской среды»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕИ ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Адрес общественных территорий | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городской парк г. Демидова | - благоустройство и освещение скверов и бульваров; - благоустройство кладбищ, пустырей, мест для купания (пляжей), муниципальных рынков, территорий вокруг памятников; - ремонт памятников; - реконструкция многофункциональных общественных спортивных объектов (стадионов или детских спортивно-игровых площадок), пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (установка скамеек) на конкретных улицах; - благоустройство (обустройство) междворовых пространств; - обустройство родников; - обустройство фонтанов; - благоустройство (обустройство) иных территорий и объектов. |  |

Приложение № 3

к муниципальной  программе «Формирование

современной городской среды»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2018 год

| № п/п | Адрес дворовых территорий и общественных территорий | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | ул. Коммунистическая, д. 23 ул. Вакарина, д. 20а Суворовский проезд, д.6 ул. Хренова, д. 14б ул. Вакарина, д. 22 ул. Фрадкова, д. 15 Городской парк г. Демидова | ремонт дворовых проездов, установка скамейки, установка урн, освещение приобретение оборудования для детской игровой площадки |

2019 год

| № п/п | Адрес дворовых территорий и общественных территорий | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | ул. Фрадкова, д. 19 ул. Фрадкова, д. 21 ул. Руднянская д. 63 ул. Коммунистическая, д. 21 ул. Кооперативная д. 2 ул. Хренова, д. 16а | ремонт дворовых проездов, установка скамейки, установка урн, освещение |

2020 год

| № п/п | Адрес дворовых территорий и общественных территорий | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | ул. Витебская, д. 8 ул. Витебская, д. 8а ул. Хренова, д. 14 ул. Мира, д. 11а | ремонт дворовых проездов, устройство тротуара, установка скамейки, установка урн, освещение |

2021 год

| № п/п | Адрес дворовых территорий и общественных территорий | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 | ул. Мелиоративная, д. 1 ул. Мелиоративная, д. 1А ул. Мелиоративная, д. 3 | ремонт дворовых проездов, устройство тротуара, установка скамейки, установка урн, освещение |

2022 год

| № п/п | Адрес дворовых территорий и общественных территорий | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | ул. Хренова, д.7 ул. Садовая, д.3 ул. Коммунистическая, д.27 ул. Коммунистическая, д.25 ул.Витебская, д.25 | ремонт дворовых проездов, устройство тротуара, установка скамейки, установка урн, освещение устройство тротуара, установка урн, освещение |

2023 год

| № п/п | Адрес дворовых территорий и общественных территорий | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | ул. Хренова, д.20 ул. Хренова, д.14А ул. Гуреевская, д. 166 «Журавли» | ремонт дворовых проездов, устройство тротуара, установка скамейки, установка урн, освещение устройство тротуара, установка урн, освещение ремонт стелы и парапета |

2024 год

| № п/п | Адрес дворовых территорий и общественных территорий | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 | ул. Фрадкова, д. 10 ул. Просвещения, д. 11 «Журавли» | ремонт дворовых проездов, устройство тротуара, установка скамейки, установка урн, освещение устройство тротуара, установка урн, освещение устройство покрытия, ремонт парапетной стены, озеленение территорий |

2025 год

| № п/п | Адрес дворовых территорий и общественных территорий | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | г. Демидов Суворовский проезд д. 8 г. Демидов Суворовский проезд д. 10 г. Демидов Суворовский проезд д. 12 пос. Пржевальское Парк «Слободская ярмарка» и близлежащие территории | ремонт дворовых проездов, устройство тротуара, установка скамейки, установка урн, освещение устройство тротуара, установка урн, освещение ремонт |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды»

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2025 ГОДУ

| № п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| 1 | г. Демидов, проезд Суворовский, д. 8 |
| 2 | г. Демидов, проезд Суворовский, д. 10 |
| 3 | г. Демидов, проезд Суворовский, д. 12 |

Приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В 2024 ГОДУ

| № п/п | Адрес общественной территории |
| --- | --- |
| 1 | г. Демидов, мемориал «Журавли» второй этап |

Приложение № 6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В 2025 ГОДУ

| № п/п | Адрес общественной территории |
| --- | --- |
| 1 |  |