Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области от 14.01.2025 № 7

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Модернизация объектов коммунального назначения  на территории муниципального  образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области»

П А С П О Р Т

муниципальной  программы

«Модернизация объектов коммунального назначения на территории муниципального  образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области»

1.Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2018 - 2021 годы; Этап II: 2022 - 2024 годы; Этап III: 2025 - 2027 годы. |
| Цель муниципальной программы | Повышение надежности и эффективности работы объектов коммунального назначения |
|  | Общий объем финансирования составляет –144 378 833,33 рублей, из них: 2018 - 2023 годы – 80 400,00 рублей; 2024 год – 128 000,00 рублей, из них: средства федерального бюджета – 0,00 рублей; средства областного бюджета – 0,00 рублей; средства местного бюджета – 128 000,00 рублей; 2025 год – 73 784 453,33 рублей, из них: региональный проект- 66 248 654,20 рублей (в том числе: средства федерального бюджета –42 742 579,55 рублей; средства областного бюджета –23 499 450,45 рублей; средства местного бюджета – 6 624,20рублей). средства федерального бюджета – 0,00 рублей; средства областного бюджета –5 000 000,00 рублей; средства местного бюджета – 2 535 799,13 рублей; 2026 год – 61 885 980,00 рублей, из них: региональный проект- 51 485 980,00 рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 32 939 093,91 рублей; средства областного бюджета –18 060 906,09рублей; средства местного бюджета – 485 980,00 рублей). средства федерального бюджета – 0,00 рублей; средства областного бюджета –0,00 рублей; средства местного бюджета – 10 400 000,00 рублей; 2027 год –8 500 000,00 рублей, из них: региональный проект- 0,00 рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 0,00 рублей; средства областного бюджета –0,00 рублей; средства местного бюджета – 0,00 рублей). средства федерального бюджета –0,00 рублей; средства областного бюджета 0,00 рублей; средства местного бюджета – 8 500 000,00 рублей; |

- Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемое значение показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя |  | Единица измерения |  |  | Базовое значение показателя в 2024 году |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |
| 1. Количество аварий и инцидентов при выработке, транспортировке и распределении коммунального ресурса в том числе: - на системах централизованного водоснабжения; - на системах водоотведения | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 2. Количество модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 3. Количество модернизированных и реконструированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию | шт. |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 4. Количество капитального отремонтированных объектов водоснабжения и водоотведения | шт. |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 5. Количество разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов водоснабжения | шт. |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 6. Количество построенных объектов водоснабжения и водоотведения | шт. |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 7. Субсидия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт общественных бань | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |

3.  Структура муниципальной программы

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |
|  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области (год начало2025- 2026 год окончания) |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | В рамках регионального проекта в 2025-2026гг. планируется строительство водозабора г. Демидов ул. Комсомольская и дюкер через реку, Капитальный ремонт центральной канализации, реконструкция напорной канализации г.Демидов | Количество модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию Количество модернизированных и реконструированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию Количество построенных объектов водоснабжения и водоотведения |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Снижение аварийности на объектах коммунального назначения» |  |  |  |
|  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |
| 2.1. | Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям в рамках реализации МЦП «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства» | В 2025 году рамках данного мероприятия планируется предоставить Объем обязательного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства | Количество аварий и инцидентов при выработке, транспортировке и распределении коммунального ресурса в том числе: - на системах централизованного водоснабжения; - на системах водоотведения |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |
|  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области. |  |  |
| 3.1. | Организация водоснабжения населения, водоотведения, | В рамках данного мероприятия планируется выполнить работы по капитальному ремонту участка водопроводной сети на территории муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области» | Количество аварий и инцидентов при выработке, транспортировке и распределении коммунального ресурса в том числе: - на системах централизованного водоснабжения; - на системах водоотведения |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация системы газоснабжения населенных пунктов» |  |  |  |
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |
| 4.1. | Расходы по содержанию других учреждений, на финансирование прочих расходов | В 2025 году рамках данного мероприятия планируется предоставить Объем обязательного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйств | Количество аварий и инцидентов при выработке, транспортировке и распределении коммунального ресурса в том числе: - на системах централизованного водоснабжения; - на системах водоотведения |
| 5 Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения качества оказания общегигиенических услуг населению» |  |  |  |
|  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области. |  |  |
| 5.1. | Субсидия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт общественной бани | В рамка данного мероприятия планируется выполнить работы по капитальному ремонту общественной бани | Поддержание социально значимого объекта |

4.  Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения |  | Всего |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |
| В целом по муниципальной программе, в том числе: | 144 170,5 |  | 73 784,5 |  | 61 886,0 |  | 8 500,0 |  |
| федеральный бюджет | 75 681,7 |  | 42 742,6 |  | 32 939,1 |  | 0,0 |  |
| областной бюджет | 46 560,3 |  | 28 499,4 |  | 18 060,9 |  | 0,0 |  |
| местный бюджет | 21 928,5 |  | 2 542,5 |  | 10 886,0 |  | 8 500,0 |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ

о региональном проекте

Модернизация коммунальной инфракструктуры

(наименование регионального проекта)

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение за реализацию регионального проекта | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунального назначения на территории муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области» |

2. Значения результатов регионального проекта

| Наименование результата | Единица измерения | Базовое значение результата (к очередному финансовому году | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Модернизация систем водоснабжения | шт. | 0 | 2 | 1 | 0 |

СВЕДЕНИЯ

о ведомственном проекте

_______________________________________________

(наименование ведомственного проекта)

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение за реализацию ведомственного проекта | структурное подразделение Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Наименование» |

2. Значения результатов ведомственного проекта

| Название результата | Единица измерения | Базовое значение результата (к очередному финансовому году) | Планируемое значение результат очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | 0 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

- «Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

1. Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Отдел по жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Модернизация объектов коммунального назначения на территории муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области» |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) |  | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры; | % | 15 | 10 |  | 10 | 10 |
| 2 | Увеличение замены инженерных сетей водоснабжения | км | 1,12 | 1,2 |  | 0,8 | 1 |
| 3 | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | чел. | 150 | 1200 |  | 1000 | 500 |
| 4 | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры; | % | 15 | 10 |  | 10 | 10 |
| 5 | Увеличение замены инженерных сетей водоотведения | км | 1 | 3,5 |  | 1 | 1 |
| 6 | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | чел. | 220 | 1400 |  | 1500 | 500 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

- «Модернизация систем теплоснабжения»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

1. Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Отдел по жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Модернизация объектов коммунального назначения на территории муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области» |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снижение аварийности систем теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Повышение эффективности, надежности тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Увеличение замены устаревшего оборудования и реконструкции систем | км | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

- «Снижение аварийности на объектах коммунального назначения»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

1. Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Отдел по жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Модернизация объектов коммунального назначения в муниципальном образовании «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области» |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры; | % | 15 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | Увеличение замены инженерных сетей водоотведения | км | 1 | 3,5 | 1 | 1 |
| 6 | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | чел. | 220 | 1400 | 1500 | 500 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

- «Развитие и модернизация систеы газоснабжения населенных пунктов»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

1. Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Отдел по жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Модернизация объектов коммунального назначения на территории муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области» |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) |  | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Развитие и модернизация газовых сетей,повышение их надежности и расширение зоны охвата | км |  |  |  |  |  |
| 2 | создание новых источников газоснабжения для обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения потребителей | км |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание газопроводов | ед |  |  |  |  |  |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

- «Создание условий для повышения качества оказания оказания общегигиенических услуг населению»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

1. Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Отдел по жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Модернизация объектов коммунального назначения на территории муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области» |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) |  | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Улучшение работы коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Повышение качества обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |

ОЦЕНКА

применения мер муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы «Модернизация объектов коммунального назначения на территории муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области»

| Наименова-ние налоговой льготы, освобожде-ния, иной преферен-ции по налогам и сборам | Вид налога (сбора), по которому предоставле-ны налоговая льгота, освобожде-ние, иная преференция по налогам и сборам | Цель (цели) введения налоговой льготы, освобож-дения, иной преферен-ции по налогам и сборам | Период действия налого-вой льготы, освобож-дения, иной префе-ренции по налогам и сборам | Факти-ческий объем налого-вого расхода местного бюджета за 2-й год до начала очеред-ного финан-сового года (тыс. рублей) | Оценоч-ный объем налого-вого расхода местного бюджета за 1-й год до начала очеред-ного финан-сового года (тыс. рублей) | Прогнозный объем налоговых расходов бюджета муниципального округа (тыс. рублей) |  |  | Целевой показатель (индикатор) налогового расхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Меры государственного и муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на  территории муниципального образования «Демидовский  муниципальный округ» Смоленской области» не предусмотрены.

СВЕДЕНИЯ

о финансировании структурных элементов муниципальной программы «Модернизация объектов коммунального назначения на территории муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области»

________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование |  |  | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) |  | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | очередной финансовый год (2025г) | 1-й год планового периода (2026г) | 2-й год планового периода (2027г) |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области | федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет |  | 75 681,7 41 560,4 492,6 |  |  | 42 742,6 23 499,5 6,6 | 32 939,1 18 060,9 486,0 | 0,0 0,0 0,0 |
| Итого по комплексу мероприятий |  |  |  |  |  |  | 117 734,7 |  |  | 66 248,7 | 51 486,0 | 0,0 |
| 2. Ведомственный проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х |  |  |  | Х | Х |  | Х |  |  | Х | Х | Х |
| Итого по комплексу мероприятий |  |  |  | Х | Х |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 Комплекс процессных мероприятий «Снижение аварийности на объектах коммунального назначения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям в рамках реализации МЦП Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства» |  |  | Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области | федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет |  | 0,00 0,00 114,4 | 0,00 0,00 114,4 |  |  | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.2.2 | Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального образования |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области | местный бюджет |  | 96,5 | 96,5 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Итого по комплексу мероприятий |  |  |  |  |  |  | 210,9 | 210,9 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального образования |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области Администрация муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области | местный бюджет местный бюджет |  | 15 240,0 65,1 | 340,0 65,1 |  |  | 8 400,0 0,00 | 6 500,0 0,00 |
| 3.3.2 | Субсидия муниципальному унитарному предприятию «Родник» на возмещение затрат по обслуживанию и ремонту водопроводных и канализационных сетей, находящихся на территории муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области, не включенных в тариф по водоснабжению и водоотведению |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области | местный бюджет |  | 4 000,0 | 0,0 |  |  | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Итого по комплексу мероприятий |  |  |  | Х | Х |  | 19 305,1 | 405,1 |  |  | 10 400,0 | 8 500,0 |
| 3.4 Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация системы газоснабжения населенных пунктов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 4 |  |  | Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального образования | Администрация муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области | федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет |  | 0,00 0,00 68,3 | 0,00 0,00 68,3 |  |  | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Итого по комплексу мероприятий |  |  |  | х | Х |  | 68,3 | 68,3 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения качества оказания общегигиенических услуг населению» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 |  |  | Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального образования | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области | федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 0,00 0,00 0,00 588,3 |  |  | 0,00 0,00 0,00 588,3 |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 3.5.2 |  | Субсидия на строительство, реконструкция, капитальный ремонт общественных бань |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области | федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 0,00 0,00 5 000,0 1 263,2 |  |  | 0,00 0,00 5 000,0 1 263,2 |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Итого по комплексу мероприятий |  |  |  |  |  | 6 851,5 |  |  | 6 851,5 |  | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  | Х | Х | 144 170,5 |  |  | 73 784,5 |  | 61 886,00 | 8 500,00 |
| федеральный бюджет |  |  |  | Х | Х | 75 681,7 |  |  | 42 742,6 |  | 32 939,1 | 0,00 |
| областной бюджет |  |  |  | Х | Х | 46 560,3 |  |  | 28 499,4 |  | 18 060,9 | 0,00 |
| местный бюджет |  |  |  | Х | Х | 21 928,5 |  |  | 2 542,5 |  | 10 886,00 | 8 500,00 |
| Внебюджетные средства |  |  |  | Х | Х | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |