**ОТЧЕТ**

**об использовании ассигнований в рамках муниципальной программы «Модернизация объектов коммунального назначения на территории Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Объем финансирования программы на весь период реализации, в т.ч. по источникам финансирования | Отчетный год | | | Перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе |
| Объем финансирования на год | Фактически освоено средств | % освоения |
| «Модернизация объектов коммунального назначения на территории Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области» | Общий объем финансирования составляет –42 900 908,97 **рублей**, из них:  2019 - 2020 годы – 2 919 554, 00 рублей;  2021 год – 1 774 025,00 рублей;  2022 год - 38 207 329,97 рублей, из них:  средства федерального бюджета – 25 710 400,00 рублей;  средства областного бюджета – 11 453 702,95 рублей;  средства местного бюджета – 1 043 227,02рублей;  2023 год - 0,0 рублей, из них:  средства федерального бюджета -0,0 рублей;  средства областного бюджета – 0,0 рублей;  средства местного бюджета 0,0 рубля;  2024 год – 0,0 рублей, из них:  средства федерального бюджета – 0,0 рублей;  средства областного бюджета – 0,0 рублей;  средства местного бюджета – 0,0 рублей. | Всего–38207,3 тыс.руб. | 28807,4 тыс. руб. | 75,4% | Разработка проектно-сметной документации для строительства объекта «Реконструкция напорной канализации в г. Демидов Демидовского района Смоленской области»  Выполнение работ по разработке ГРО  (Реконструкция водозаборных сооружений по ул. Мира и водопроводных сетей в г. Демидов)Смоленской области)  Выполнение работ по проведению государственной экспертизы проектной документации, подготовленной для объекта капитального строительства «Реконструкция напорной канализации в г.Демидов Демидовского района Смоленской области»  Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (Реконструкция водозаборных сооружений по ул. Мира и водопроводных сетей в г. Демидов Смоленской области)  Выполнение работ по инженерным изысканиям в целях подготовки проектной документации, подготовку проектной документации объектов капитального строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих модернизации и ее экспертизу (Строительство водозабора по ул. Комсомольской и дюкера через реку Гобза в г. Демидов) |

Заместитель Главы муниципального

образования «Демидовский район»

Смоленской области Е.А. Михайлова