**ОТЧЕТ**

**об использовании ассигнований в рамках муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды»**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Объем финансирования программы на весь период реализации, в т.ч. по источникам финансирования | Отчетный год | | | Перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе |
| Объем финансирования на год | Фактически освоено средств | % освоения |
| «Формирование современной городской среды» | Общий объем финансирования составляет – 77 062 014,03 рублей, из них:  2018 - 2020 годы – 12 063 463, 00 рублей;  2021 год – 3 923 319,17 рублей;  2022 год - 53 970 417,30 рублей, из них:  средства федерального бюджета – 53 254 960,32 рублей;  средства областного бюджета – 100 668,88 рублей;  средства местного бюджета – 614 788,10 рублей;  2023 год - 3 365 964,80 рублей, из них:  средства федерального бюджета -3 254 960,32 рублей;  средства областного бюджета – 100 668,88 рублей;  средства местного бюджета 10 335,60 рубля;  2024 год – 3 738 849,76 рублей, из них:  средства федерального бюджета – 3 616 622,57 рублей;  средства областного бюджета – 111 854,31рублей;  средства местного бюджета – 10 372,88 рублей. | 53970,4 тыс. руб. | 32547,5 тыс.руб. | 60,3 % | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  Ревитализация исторического центра Демидова «Стрелка на поречье: возвращение к истокам»  Обустройство мест массового отдыха населения (Ревитализация исторического центра Демидова «Стрелка на поречье: возвращение к истокам»)  Субсидии бюджетным учреждениям |

Заместитель Главы муниципального

образования «Демидовский район»

Смоленской области – начальник Отдела Е.А. Михайлова