«Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

| № п/п | Наименование программных мероприятий |  | Исполнитель | Источники финансирования | Объём финансирования всего тыс.руб. |  |  | В том числе по срокам (год) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1. | Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1: «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» на 2018 - 2022 годы Цель: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  | Средства бюджета Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  | 31,0 | 0,4 |  | 0,6 |  | 10 |  | 10 | 10 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 626,4 | 499,1 |  | 127,3 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 7457,5 | 3339,8 |  | 4117,7 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Итого по основному мероприятию 1 Программы: |  |  |  |  |  | 8114,9 | 3839,3 |  | 4245,6 |  | 10 |  | 10 | 10 |
| Основное мероприятие 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Благоустройство городского парка | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  | средства бюджета Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  | 120,6 |  | 79,6 |  | 0 | 13,6 | 13,6 |  | 13,8 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 330,6 |  | 0 |  | 0 | 109,2 | 108,4 |  | 113,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 10687,9 |  | 0 |  | 0 | 3530,0 | 3504,3 |  | 3653,6 |
| Итого по основному мероприятию 2 Программы: |  |  |  |  |  | 11139,0 |  | 79,6 |  | 0 | 3652,8 | 3626,3 |  | 3780,3 |
| ВСЕГО по Программе: |  |  |  | Всего Средства бюджета Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области Областной бюджет Федеральный бюджет |  | 19253,9 151,6 957,0 18145,3 |  | 3918,9 80,0 499,1 3339,8 |  | 4245,6 0,6 127,3 4117,7 | 3662,8 23,6 109,2 3530,0 | 3636,3 23,6 108,4 3504,3 |  | 3790,3 23,8 113,0 3653,5 |