Приложение

к Программе «Развитие дорожно-

транспортного комплекса

Демидовского городского поселения

Демидовского района

Смоленской области»

Утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования

«Демидовский район» Смоленской области

от 03.09.2021 № 473815

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

| № п/п |  | Наименование программных мероприятий | Источники финансирования |  |  | Объём финансирования всего тыс. руб. |  | В том числе по срокам (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |
| 1 |  | Цель: обеспечение сохранности и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Основное мероприятие 1: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Мероприятие: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги. Гуреевская | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1995,0 |  | 1995,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
| 1.2 |  | Мероприятие: текущий ремонт тротуара по ул. Пролетарская в г.Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 4741,3 |  |  |  |  | 1 687,2 |  |  | 3054,1 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
| 1.3 |  | Мероприятие: Ремонт покрытия на мосту через реку Каспля и реку Гобза в г.Демидов | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1911,1 |  |  | 1911,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
| 1.4 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Руднянская, по ул. Фрадкова в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 30,4 |  |  |  |  |  |  |  | 30,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 30395,1 |  |  |  |  |  |  |  | 30395,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 1572,9 |  |  |  |  |  |  |  | 1572,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильных дорог: Суворовский проезд, ул. Октябрьская, ул. Комсомольская, ул. Комсомольская включая стоянку возле Церкви, ул. Просвещения, ул. Мареевская, ул. Гуреевская, ул. Советская, ул. Пролетарская в г. Демидове Смоленской области | Средства дорожного фонда Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 30,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 30578,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30578,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги ул. Мареевская | Средства дорожного фонда Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 2084,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2084,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги ул. Просвещения | Средства дорожного фонда Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 803,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 803,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильных дорог: ул. Нахаевская, ул. Гобзянская, ул. Гуреевская, ул. Садовая, ул.Просвещения(тротуар), ул. Мареевская(тротуар), ул. Октябрьская, ул. Кооперативная, ул. Матюшова(тротуар), ул. Мира(тротуар), ул. Советская в г. Демидове Смоленской области | Средства дорожного фонда Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 20906,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20906,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | Мероприятие: Ремонт тротуара в г. Демидове Смоленской области по улице Гуреевская (от моста до ул. Советская с двух сторон и вдоль парка) | Средства дорожного фонда Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 1071,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1071,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильных дорог в г. Демидове Смоленской области | Средства дорожного фонда Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 100000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000,0 |  |  |  |  | 50000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  | Мероприятие: Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Кузнецова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 10209,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 345,5 |  |  |  |  | 5025,2 |  |  |  |  | 4839,0 |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
| 1.13 |  | Мероприятие: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Коммунистическая | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 4,6 |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 3728,4 |  | 3728,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Нахаевская (от д.№21 до д.№ 51) в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1,7 |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 1680,9 |  | 1680,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская (от д.№76 до д.№ 111) в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1,8 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 1703,3 |  | 1703,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Гуреевская (от д.№42 до д.№ 79) в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 2,1 |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 2069,8 |  | 2069,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Вакарина (от перекрестка с ул. Матюшова до перекрестка с ул.Пионерская) в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 1494,2 |  | 1494,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Кузнецова (от угла д.№3 по ул. Мелиоративной до д.№ 53 по ул.Кузнецова) в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1,3 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 1283,2 |  | 1283,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 |  | Мероприятие: Ремонт гравийной дороги по ул. Октябрьская и по переулку Октябрьскому в г.Демидов Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 2449,8 |  | 2449,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 |  | Мероприятие: Разработка проектно-сметной документации на ремонт моста через реку Гобза в г.Демидов Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1,9 |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния искусственного сооружения |  |  |  |
| 1.21 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская в г.Демидов Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 7,5 |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 5546,5 |  |  | 5546,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 |  | Мероприятие: текущий ремонт тротуара по ул. Вакарина на участке от пешеходного перехода ул. Руднянская д.103 до въезда на территорию школы №1 со стороны ул. Вакарина г. Демидова Смоленской области. | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 369,0 |  |  | 369,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
| 1.23 |  | Услуги по обследованию мостовых сооружений | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
| 1.24 |  | Мероприятие: Ремонт гравийной дороги по ул. Гобзянско-Набережная на участке от дома №37 до дома № 95 в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 1972,8 |  |  | 986,4 |  | 986,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 |  | Мероприятие: Текущий ремонт тротуара по ул. Вакарина | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 16,7 |  |  | 16,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
| 1.26 |  | Мероприятие: Экспертиза проектно-сметной документации на ремонт моста через реку Гобза | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
| 1.27 |  | Мероприятие: Выполнение работ по ремонту гравийной дороги по Гуреевскому пер. на участке от дома № 3 до дома № 28 | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
| 1.28 |  | Мероприятие: Выполнение работ по ремонту гравийной дороги по пер. Руднянскому на участке от дома 143В пер. Руднянский до ул. Руднянская | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 228700,4 |  | 16420,1 | 8842,6 |  | 2673,6 |  |  | 35054,1 |  |  |  | 33500,3 | 22345,5 |  |  |  |  | 55025,2 |  |  |  |  | 54839,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Цель: улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Основное мероприятие 2: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Мероприятие: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2016-2022 годы | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 57166,7 |  | 3683,6 | 5042,5 |  | 6328,6 |  |  |  |  | 5213,5 |  | 5146,5 | 4022,0 |  |  |  |  |  |  |  | 4000,0 |  |  |  |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия и сооружений |  |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 19730,0 |  | 2136,8 | 1780,9 |  | 2232,4 |  |  |  |  | 2402,0 |  | 2539,0 | 2824,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2854,0 |  |  |  |  | 2960,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Мероприятие: Нанесение дорожной разметки 1.14.1 возле МБОУ СШ №1 и МБОУ СШ №2 города Демидова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  |  |  | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |  |  |
| 2.3 |  | Мероприятие: Замена дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 возле МБОУ СШ №1 и МБОУ СШ №2 Демидова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  |  |  | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |  |  |
| 2.4 |  | Мероприятие: Установка светофорных объектов Т7 на пешеходных переходах возле МБОУ СШ №1 и МБОУ СШ №2 города Демидова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 150,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  |  |  | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |  |  |
| 2.5 |  | Установка ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа для упорядочения движения пешеходов возле МБОУ СШ №1 и МБОУ СШ №2 города Демидова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  |  |  | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 57316,7 |  | 5820,4 | 6823,4 |  | 8561,0 |  |  |  |  | 7765,5 |  | 7685,5 | 6846,5 |  |  |  |  |  |  |  | 6854,0 |  |  |  |  | 6960,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Цель: обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на городских маршрутах в границах Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Основное мероприятие 3: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения на городских маршрутах в границах муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Мероприятие: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения на городских маршрутах в границах муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области на 2016-2018 годы» | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 790,0 |  | 120,0 | 120,0 |  | 130,0 |  |  |  |  | 140,0 |  | 140,0 | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  | 140,0 |  |  |  |  | 140,0 |  |  |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  |  |  | обеспечение жителей Демидовского городского поселения доступностью транспортных услуг |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 1070,0 |  | 120,0 | 120,0 |  | 130,0 |  |  |  |  | 140,0 |  | 140,0 | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  | 140,0 |  |  |  |  | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Цель: Организация и повышение безопасности дорожного движения на территории Демидовского городского поселении Демидовского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4: Разработка комплексной схемы организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие: Разработка комплексной схемы организации дорожного движения |  | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  | 365,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 95,0 | 220,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  |  | обеспечение жителей Демидовского городского поселения доступностью транспортных услуг |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 365,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 95,0 |  | 220,0 |  |  | 50,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Цель: Организация и повышение безопасности дорожного движения на территории Демидовского городского поселении Демидовского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 5: Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  |  | 109,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 99,0 |  |  | 0,0 |  | 10,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  |  |  |  | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 109,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 99,0 |  |  | 0,0 |  | 10,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель: Организация и повышение безопасности дорожного движения на территории Демидовского городского поселении Демидовского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 6: Проведение оценки уязвимости объектов дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение оценки уязвимости объектов дорожного хозяйства |  | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  |  | 140,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 140,00 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  |  |  |  | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 140,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 140,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 287701,1 |  | 22360,5 |  | 15786,0 |  |  | 11364,6 |  | 43153,6 |  |  | 41545,8 |  | 29532,0 |  |  |  |  |  | 62019,2 |  |  |  | 61939,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |