Приложение

к Программе «Развитие дорожно-

транспортного комплекса

Демидовского городского поселения

Демидовского района

Смоленской области на 2016–2018 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Источники финансирования тыс.рублей | Объём финансирования всего тыс.руб. | В том числе по срокам |  |  | Исполнители мероприятий | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель: обеспечение сохранности и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача: содержание дорог на современном уровне эстетики и безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Комсомольская, ул. Кузнецова, ул. Гуреевская | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 6000,0 | 6000,0 |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| 1.2 | Мероприятие: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Октябрьская, ул. Авдеенкова, ул. Вакарина | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 6000,0 |  | 6000,0 |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| 1.3 | Мероприятие: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Потемкина, ул. Баррикадная, ул. Садовая | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 6000,0 |  |  | 6000,0 | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| 2 | Цель: улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача: ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленской области, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния для обеспечения безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2016-2018 годы | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 6000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия и сооружений |
| 3 | Цель: обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на городских маршрутах в границах Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача: создание условий для развития автотранспортного обслуживания населения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения на городских маршрутах в границах муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области на 2016-2018 годы» | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 300,0 | 100,00 | 100,0 | 100,0 | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | обеспечение жителей Демидовского городского поселения доступностью транспортных услуг |
|  | ВСЕГО: |  | 24300,0 | 8100,0 | 8100,0 | 8100,0 |  |  |