АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2021 № 748								ПРОЕКТ

О внесении в изменений в муниципальную

программу «Развитие дорожно - транспортного

комплекса Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области»

В связи с перераспределением денежных средств, Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожно - транспортного комплекса Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области от 07.06.2019  № 314 (в редакции постановлений от 05.11.2019 № 606, от 24.01.2020 №56, от 19.05.2020 № 280, от 17.06.2020 № 352, от 14.10.2020 № 631, от 24.12.2020 № 815, от 01.03.2021 № 115, от 27.05.2021 № 298, от 03.09.2021 № 473, от 11.10.2021 № 551, от 24.12.2021 № 726) следующие изменения:

  - В паспорте Программы позицию «Сроки реализации программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования муниципальной Программы составляет 284633,5 тыс. руб. Общий объем финансирования мероприятия №1,составляет 223791,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств местного бюджета: 14393,9 тыс.руб.; 2016 год 2010,5 тыс.руб.; 2017 год 2309,7 тыс.руб.; 2018 год 1687,2 тыс.руб.; 2019 год 3086,1 тыс.руб.; 2020 год 0,0 тыс.руб.; 2021 год 85,5 тыс.руб.; 2022 год 375,9 тыс.руб.; 2023 год 4839,0 тыс.руб.; за счет средств областного бюджета: 209341,7 тыс.руб.; 2016 год 14 409,6 тыс.руб.; 2017 год 6532,9 тыс.руб.; 2018 год 986,4 тыс.руб.; 2019 год 31968,0 тыс.руб.; 2020 год 33466,8 тыс.руб.; 2021 год 21978,0 тыс.руб.; 2022 год 50000,0 тыс.руб.; 2023 год 50000,0 тыс.руб.; за счет ассигнований дорожного фонда Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области: 55,5 тыс.руб.; 2016 год 0,0 тыс.руб.; 2017 год 0,0 тыс.руб.; 2018 год 0,0 тыс.руб.; 2019 год 0,0 тыс.руб.; 2020 год 33,5 тыс.руб.; 2021 год 22,00 тыс.руб.; 2022 год 0,0 тыс.руб.; 2023 год 0,0 тыс.рублей; Общий объем финансирования мероприятия №2, составляет 59248,5 тыс. руб., в том числе: за счет средств местного бюджета 38586,6 тыс.руб.: 2016 год 3683,6 тыс.руб.; 2017 год 5042,5 тыс.руб.; 2018 год 6328,6 тыс.руб.; 2019 год 5363,5 тыс.руб.; 2020 год 5146,5 тыс.руб.; 2021 год 5953,8 тыс.руб.; 2022 год 4000,0 тыс.руб.; 2023 год 4000,0 тыс.руб.; за счет ассигнований дорожного фонда Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области 19730,0 тыс. руб.: 2016 год 2136,8 тыс.руб.; 2017 год 1780,9 тыс.руб.; 2018 год 2232,4 тыс.руб.; 2019 год 2402,0 тыс.руб.; 2020 год 2539,0 тыс.руб.; 2021 год 2824,5 тыс.руб.; 2022 год 2854,0 тыс.руб.; 2023 год 2960,4 тыс.руб. Общий объем финансирования мероприятия №3, составляет 1070,0 тыс. руб., в том числе: 2016 год 120,0 тыс. руб.; 2017 год 120,0 тыс. руб.; 2018 год 130,0 тыс. руб.; 2019 год 140,0 тыс. руб.; 2020 год 140,0 тыс. руб.; 2021 год 140,0 тыс. руб.; 2022 год 140,0 тыс. руб.; 2023 год 140,0 тыс.руб. Общий объем финансирования мероприятия №4, составляет 364,9 тыс. руб., в том числе: 2019 год 95,0 тыс. руб.; 2020 год 220,0 тыс. руб.; 2021 год 49,9 тыс. руб.; 2022 год 0,0 тыс. руб.; 2023 год 0,0 тыс.руб.; Общий объем финансирования мероприятия №5, составляет 109,0 тыс. руб., в том числе: 2019 год 99,0 тыс. руб.; 2020 год 0,0 тыс. руб.; 2021 год 10,0 тыс. руб.; 2022 год 0,0 тыс. руб.; 2023 год 0,0 тыс.руб.; Общий объем финансирования мероприятия №6, составляет 50,0 тыс. руб., в том числе: 2020 год 0,0 тыс. руб.; 2021 год 50,0 тыс. руб.; 2022 год 0,0 тыс. руб.; 2023 год 0,0 тыс. руб.» |
| --- | --- |

1.2. Раздел 4 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной Программы

Общий  объем финансирования Программы на 2016-2023 годы составляет  284633,5 тыс. руб., в том числе:

2016 год – 22360,5 тыс.руб.;

2017 год – 15786,0 тыс.руб.;

2018 год – 11364,6 тыс.руб.;

2019 год – 43153,6 тыс.руб.;

2020 год -  41545,8 тыс.руб.;

2021 год – 31113,7 тыс.руб.;

2022 год – 57369,9 тыс.руб.;

2023 год – 61939,4 тыс.руб.

Объемы финансирования мероприятий Программы из местного бюджета подлежат уточнению с учетом решения Совета депутатов Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области о бюджете Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области на соответствующий финансовый год, предусматривающего денежные средства на реализацию Программы.».

1.3. Приложение к Программе «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области – начальника Отдела Е.А. Михайлову.

Глава муниципального образования

«Демидовский район» Смоленской области                                           А.Ф. Семенов

Приложение

к Программе «Развитие дорожно-

транспортного комплекса

Демидовского городского поселения

Демидовского района

Смоленской области»

Утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования

«Демидовский район» Смоленской области

от 30.12.2021 № 748

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

| № п/п |  | Наименование программных мероприятий | Источники финансирования |  |  | Объём финансирования всего тыс. руб. |  | В том числе по срокам (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |
| 1 |  | Цель: обеспечение сохранности и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Основное мероприятие 1: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Мероприятие: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги. Гуреевская | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1995,0 |  | 1995,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
| 1.2 |  | Мероприятие: текущий ремонт тротуара по ул. Пролетарская в г.Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 4741,3 |  |  |  |  | 1 687,2 |  |  | 3054,1 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
| 1.3 |  | Мероприятие: Ремонт покрытия на мосту через реку Каспля и реку Гобза в г.Демидов | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1911,1 |  |  | 1911,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
| 1.4 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Руднянская, по ул. Фрадкова в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 30,4 |  |  |  |  |  |  |  | 30,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 30395,1 |  |  |  |  |  |  |  | 30395,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 1572,9 |  |  |  |  |  |  |  | 1572,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильных дорог: Суворовский проезд, ул. Октябрьская, ул. Комсомольская, ул. Комсомольская включая стоянку возле Церкви, ул. Просвещения, ул. Мареевская, ул. Гуреевская, ул. Советская, ул. Пролетарская в г. Демидове Смоленской области | Средства дорожного фонда Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 30,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 30578,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30578,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги ул. Мареевская | Средства дорожного фонда Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 2084,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2084,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги ул. Просвещения | Средства дорожного фонда Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 803,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 803,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильных дорог: ул. Нахаевская, ул. Гобзянская, ул. Гуреевская, ул. Садовая, ул.Просвещения(тротуар), ул. Мареевская(тротуар), ул. Октябрьская, ул. Кооперативная, ул. Матюшова(тротуар), ул. Мира(тротуар), ул. Советская в г. Демидове Смоленской области | Средства дорожного фонда Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 20906,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20906,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | Мероприятие: Ремонт тротуара в г. Демидове Смоленской области по улице Гуреевская (от моста до ул. Советская с двух сторон и вдоль парка) | Средства дорожного фонда Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 1071,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1071,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильных дорог в г. Демидове Смоленской области | Средства дорожного фонда Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 100000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000,0 |  |  |  |  | 50000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  | Мероприятие: Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Кузнецова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 5300,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 85,5 |  |  |  |  | 375,9 |  |  |  |  | 4839,0 |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
| 1.13 |  | Мероприятие: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Коммунистическая | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 4,6 |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 3728,4 |  | 3728,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Нахаевская (от д.№21 до д.№ 51) в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1,7 |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 1680,9 |  | 1680,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская (от д.№76 до д.№ 111) в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1,8 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 1703,3 |  | 1703,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Гуреевская (от д.№42 до д.№ 79) в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 2,1 |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 2069,8 |  | 2069,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Вакарина (от перекрестка с ул. Матюшова до перекрестка с ул.Пионерская) в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 1494,2 |  | 1494,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Кузнецова (от угла д.№3 по ул. Мелиоративной до д.№ 53 по ул.Кузнецова) в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1,3 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 1283,2 |  | 1283,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 |  | Мероприятие: Ремонт гравийной дороги по ул. Октябрьская и по переулку Октябрьскому в г.Демидов Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 2449,8 |  | 2449,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 |  | Мероприятие: Разработка проектно-сметной документации на ремонт моста через реку Гобза в г.Демидов Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1,9 |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния искусственного сооружения |  |  |  |
| 1.21 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская в г.Демидов Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 7,5 |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 5546,5 |  |  | 5546,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 |  | Мероприятие: текущий ремонт тротуара по ул. Вакарина на участке от пешеходного перехода ул. Руднянская д.103 до въезда на территорию школы №1 со стороны ул. Вакарина г. Демидова Смоленской области. | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 369,0 |  |  | 369,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
| 1.23 |  | Услуги по обследованию мостовых сооружений | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
| 1.24 |  | Мероприятие: Ремонт гравийной дороги по ул. Гобзянско-Набережная на участке от дома №37 до дома № 95 в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 1972,8 |  |  | 986,4 |  | 986,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 |  | Мероприятие: Текущий ремонт тротуара по ул. Вакарина | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 16,7 |  |  | 16,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
| 1.26 |  | Мероприятие: Экспертиза проектно-сметной документации на ремонт моста через реку Гобза | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
| 1.27 |  | Мероприятие: Выполнение работ по ремонту гравийной дороги по Гуреевскому пер. на участке от дома № 3 до дома № 28 | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
| 1.28 |  | Мероприятие: Выполнение работ по ремонту гравийной дороги по пер. Руднянскому на участке от дома 143В пер. Руднянский до ул. Руднянская | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 223791,1 |  | 16420,1 | 8842,6 |  | 2673,6 |  |  | 35054,1 |  |  |  | 33500,3 | 22085,5 |  |  |  |  | 50375,9 |  |  |  |  | 54839,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Цель: улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Основное мероприятие 2: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Мероприятие: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2016-2022 годы | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 59098,5 |  | 3683,6 | 5042,5 |  | 6328,6 |  |  |  |  | 5213,5 |  | 5146,5 | 5953,8 |  |  |  |  |  |  |  | 4000,0 |  |  |  |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия и сооружений |  |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 19730,0 |  | 2136,8 | 1780,9 |  | 2232,4 |  |  |  |  | 2402,0 |  | 2539,0 | 2824,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2854,0 |  |  |  |  | 2960,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Мероприятие: Нанесение дорожной разметки 1.14.1 возле МБОУ СШ №1 и МБОУ СШ №2 города Демидова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  |  |  | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |  |  |
| 2.3 |  | Мероприятие: Замена дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 возле МБОУ СШ №1 и МБОУ СШ №2 Демидова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  |  |  | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |  |  |
| 2.4 |  | Мероприятие: Установка светофорных объектов Т7 на пешеходных переходах возле МБОУ СШ №1 и МБОУ СШ №2 города Демидова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 150,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  |  |  | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |  |  |
| 2.5 |  | Установка ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа для упорядочения движения пешеходов возле МБОУ СШ №1 и МБОУ СШ №2 города Демидова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  |  |  | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 59248,5 |  | 5820,4 | 6823,4 |  | 8561,0 |  |  |  |  | 7765,5 |  | 7685,5 | 8778,3 |  |  |  |  |  |  |  | 6854,0 |  |  |  |  | 6960,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Цель: обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на городских маршрутах в границах Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Основное мероприятие 3: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения на городских маршрутах в границах муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Мероприятие: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения на городских маршрутах в границах муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области на 2016-2018 годы» | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 790,0 |  | 120,0 | 120,0 |  | 130,0 |  |  |  |  | 140,0 |  | 140,0 | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  | 140,0 |  |  |  |  | 140,0 |  |  |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  |  |  | обеспечение жителей Демидовского городского поселения доступностью транспортных услуг |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 1070,0 |  | 120,0 | 120,0 |  | 130,0 |  |  |  |  | 140,0 |  | 140,0 | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  | 140,0 |  |  |  |  | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Цель: Организация и повышение безопасности дорожного движения на территории Демидовского городского поселении Демидовского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4: Разработка комплексной схемы организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие: Разработка комплексной схемы организации дорожного движения |  | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  | 364,9 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 95,0 | 220,0 |  |  |  | 49,9,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  |  | обеспечение жителей Демидовского городского поселения доступностью транспортных услуг |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 364,9 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 95,0 |  | 220,0 |  |  | 49,9 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Цель: Организация и повышение безопасности дорожного движения на территории Демидовского городского поселении Демидовского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 5: Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  |  | 109,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 99,0 |  |  | 0,0 |  | 10,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  |  |  |  | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 109,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 99,0 |  |  | 0,0 |  | 10,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель: Организация и повышение безопасности дорожного движения на территории Демидовского городского поселении Демидовского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 6: Проведение оценки уязвимости объектов дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение оценки уязвимости объектов дорожного хозяйства |  | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  |  | 140,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 50,00 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  |  |  |  | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 140,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 284633,5 |  | 22360,5 |  | 15786,0 |  |  | 11364,6 |  | 43153,6 |  |  | 41545,8 |  | 31113,7 |  |  |  |  |  | 57369,9 |  |  |  | 61939,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |