АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2018 № 638

О внесении в изменений в муниципальную

программу «Развитие дорожно - транспортного

комплекса Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области»

на 2016 - 2020 годы

В связи с перераспределением денежных средств, Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожно - транспортного комплекса Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области» на 2016 - 2020 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области от  20.10.2015  № 543 (в редакции постановлений от 21.12.2015  № 758, от 03.03.2016 № 122, от 29.04.2016 № 273, от 30.06.2016 № 462, от 05.09.2016 № 610, от 28.09.2016 № 648, от 19.10.2016 №717, от 10.11.2016 №777, от 05.12.2016 №854, от 06.12.2016 № 863, от 27.12.2016 № 960, от 14.03.2017 №174, от 10.05.2017 № 356, от 20.09.2017 № 724, от 02.11.2017 № 850, от 20.11.2017 № 904, от 29.12.2017 № 1028, от 30.03.2018 № 188, от 14.05.2018 №313, от 18.07.2018 № 468), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 69 554,2 тыс. рублей. Общий объем финансирования мероприятия №1, составляет 39 936,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств местного бюджета: 2016 год 2 010,5 тыс.рублей; 2017 год 2 309,7 тыс.рублей; 2018 год 1 687,2 тыс.рублей; 2019 год 6 000,0 тыс.рублей; 2020 год 6 000,0 тыс.рублей; за счет средств областного бюджета: 2016 год 14 409,6 тыс.рублей; 2017 год 6 532,9 тыс.рублей; 2018 год 986,4 тыс.рублей; 2019 год 0,0 тыс.рублей; 2020 год 0,0 тыс.рублей; Общий объем финансирования мероприятия №2, составляет 28 957,9 тыс.рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета: 2016 год 3 683,6 тыс.рублей; 2017 год 5 042,5 тыс.рублей; 2018 год 6 328,6 тыс.рублей; 2019 год 1 282,7 тыс.рублей; 2020 год 1 395,7 тыс.рублей; за счет ассигнований дорожного фонда Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области: 2016 год 2 136,8 тыс.рублей; 2017 год 1 780,9 тыс.рублей; 2018 год 2 232,4 тыс.рублей. 2019 год 2 467,2 тыс.рублей. 2020 год 2 607,5тыс.рублей. Общий объем финансирования мероприятия №3, составляет 660,0 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 120,0 тыс. рублей; 2017 год - 120,0 тыс. рублей; 2018 год - 130,0 тыс. рублей; 2019 год - 140,0 тыс. рублей; 2020 год - 150,0 тыс. рублей.» |
| --- | --- |

1.2. Раздел 4 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной Программы

Общий  объем финансирования Программы на 2016-2020 годы составляет 69 554,2 тыс. рублей из средств  местного бюджета, в том числе:

1) годовые затраты на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленской области утверждаются ежегодно решением Совета депутатов Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской.

Общий объем финансирования, составляет 39 936,3 тыс. руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета:

2016 год 2 010,5 тыс.рублей;

2017 год 2 309,7 тыс.рублей;

2018 год 1 687,2 тыс.рублей;

2019 год 6 000,0 тыс.рублей;

2020 год 6 000,0 тыс.рублей;

за счет средств областного бюджета:

2016 год 14 409,6 тыс.рублей;

2017 год 6 532,9 тыс.рублей;

2018 год 986,4 тыс.рублей;

2019 год 0,0 тыс.рублей;

2020 год 0,0 тыс.рублей;

Объемы финансирования мероприятий Программы из местного бюджета подлежат уточнению с учетом решения Совета депутатов Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области на соответствующий финансовый год, предусматривающего денежные средства на реализацию Программы.

2)  годовые затраты на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленской области утверждаются решением Совета депутатов Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области.

Мероприятия реализуются за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования, составляет 28 957,9тыс.рублей,

в том числе:

за счет средств местного бюджета:

2016 год 3 683,6 тыс.рублей;

2017 год 5 042,5 тыс.рублей;

2018 год 6 328,6 тыс.рублей;

2019 год 1 282,7 тыс.рублей;

2020 год 1 395,7 тыс.рублей;

за счет ассигнований дорожного фонда Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области:

2016 год 2 136,8 тыс.рублей;

2017 год 1 780,9 тыс.рублей;

2018 год 2 232,4 тыс.рублей.

2019 год 2 467,2 тыс.рублей.

2020 год 2 607,5тыс.рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы из местного бюджета подлежат уточнению с учетом решения Совета депутатов Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области о бюджете Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области на соответствующий финансовый год, предусматривающего денежные средства на реализацию Программы.».

3) Общий объем финансирования мероприятия №3, составляет 660,0 тыс. рублей,

в том числе:

2016 год - 120,0 тыс. рублей;

2017 год - 120,0 тыс. рублей;

2018 год - 130,0 тыс. рублей;

2019 год - 140,0 тыс. рублей;

2020 год - 150,0 тыс. рублей.

1.3. Раздел 1.4 Основного мероприятия № 1 «Обоснование ресурсного обеспечения мероприятия» изложить в следующей редакции:

«1.4. Обоснование ресурсного обеспечения мероприятия

Объем финансового обеспечения реализации мероприятия за весь период ее реализации составляет 39 936,3 тыс. руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета:

2016 год 2 010,5 тыс.рублей;

2017 год 2 309,7 тыс.рублей;

2018 год 1 687,2 тыс.рублей;

2019 год 6 000,0 тыс.рублей;

2020 год 6 000,0 тыс.рублей;

за счет средств областного бюджета:

2016 год 14 409,6 тыс.рублей;

2017 год 6 532,9 тыс.рублей;

2018 год 986,4 тыс.рублей;

2019 год 0,0 тыс.рублей;

2020 год 0,0 тыс.рублей;

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению исходя из возможности  местного бюджета Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области  на 2016-2020 годы.»

1.4. Раздел 2.4. Основного мероприятия № 2 «Обоснование ресурсного обеспечения мероприятия» изложить в следующей редакции:

«2.4. Обоснование ресурсного обеспечения мероприятия

В целях выполнения вышеуказанных мероприятий,  нормативы годовых затрат на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения в Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленской области утверждаются ежегодно решением Совета депутатов Демидовского городского поселения.

Общий объем финансирования, составляет 28 957,9 тыс. рублей,

в том числе:

за счет средств местного бюджета:

2016 год 3 683,6 тыс.рублей;

2017 год 5 042,5 тыс.рублей;

2018 год 6 328,6 тыс.рублей;

2019 год 1 282,7 тыс.рублей;

2020 год 1 395,7 тыс.рублей;

за счет ассигнований дорожного фонда Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области:

2016 год 2 136,8 тыс.рублей;

2017 год 1 780,9 тыс.рублей;

2018 год 2 232,4 тыс.рублей.

2019 год 2 467,2 тыс.рублей.

2020 год 2 607,5 тыс.рублей.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению исходя из возможности бюджета Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области  на 2016-2020 года.».

1.5. Приложение № 1 к Программе «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

1.6. Приложение № 2 к Программе «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

1.7. Приложение № 3 к Программе «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области – начальника Отдела О.Н. Вдовенкову.

И.о. Главы муниципального образования

«Демидовский район»  Смоленской области                                       Т.Н. Крапивина

|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области от 22.10.2018 № 638 «Приложение к муниципальной Программе «Развитие дорожно-транспортного комплекса Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области» на 2016–2020 годы |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Источники финансирования | Объём финансирования всего тыс.руб | В том числе по срокам |  |  |  |  |  | Исполнители мероприятий | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018год |  | 2019год | 2020год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель: обеспечение сохранности и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги. Гуреевская | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 1995,0 | 1995,0 |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| 1.2 | Мероприятие: текущий ремонт тротуара по ул. Пролетарская в г.Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 5687,2 |  |  | 1 687,2 |  | 2000,0 | 2000,0 | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| 1.3 | Мероприятие: Ремонт покрытия на мосту через реку Каспля и реку Гобза в г.Демидов | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 1911,1 |  | 1911,1 |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| 1.4 | Мероприятие: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Руднянская | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| 1.5 | Мероприятие: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Комсомольская | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 4000,00 |  |  |  |  | 4000,0 |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| 1.6 | Мероприятие: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Кузнецова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,0 | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| 1.7 | Мероприятие: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Коммунистическая | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 4,6 | 4,6 |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
|  |  | Средства бюджета Смоленской области | 3728,4 | 3728,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Нахаевская (от д.№21 до д.№ 51) в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 1,7 | 1,7 |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
|  |  | Средства бюджета Смоленской области | 1680,9 | 1680,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская (от д.№76 до д.№ 111) в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
|  |  | Средства бюджета Смоленской области | 1703,3 | 1703,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Гуреевская (от д.№42 до д.№ 79) в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 2,1 | 2,1 |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
|  |  | Средства бюджета Смоленской области | 2069,8 | 2069,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Вакарина (от перекрестка с ул. Матюшова до перекрестка с ул.Пионерская) в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
|  |  | Средства бюджета Смоленской области | 1494,2 | 1494,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Кузнецова (от угла д.№3 по ул. Мелиоративной до д.№ 53 по ул.Кузнецова) в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 1,3 | 1,3 |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
|  |  | Средства бюджета Смоленской области | 1283,2 | 1283,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Мероприятие: Ремонт гравийной дороги по ул. Октябрьская и по переулку Октябрьскому в г.Демидов Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
|  |  | Средства бюджета Смоленской области | 2449,8 | 2449,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Мероприятие: Разработка проектно-сметной документации на ремонт моста через реку Гобза в г.Демидов Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 1,9 |  | 1,9 |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния искусственного сооружения |
| 1.15 | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская в г.Демидов Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 7,5 |  | 7,5 |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
|  |  | Средства бюджета Смоленской области | 5846,5 |  | 5846,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Мероприятие: текущий ремонт тротуара по ул. Вакарина на участке от пешеходного перехода ул. Руднянская д.103 до въезда на территорию школы №1 со стороны ул. Вакарина г. Демидова Смоленской области. | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 369,0 |  | 369,0 |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| 1.17 | Услуги по обследованию мостовых сооружений | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| 1.18 | Мероприятие: Ремонт гравийной дороги по ул. Гобзянско-Набережная на участке от дома №37 до дома № 95 в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
|  |  | Средства бюджета Смоленской области | 1972,8 |  | 986,4 | 986,4 |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Мероприятие: Текущий ремонт тротуара по ул. Вакарина | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 16,7 |  | 16,7 |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| 1.20 | Мероприятие: Экспертиза проектно-сметной документации на ремонт моста через реку Гобза | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| 1.21 | Мероприятие: Выполнение работ по ремонту гравийной дороги по Гуреевскому пер. на участке от дома № 3 до дома № 28 | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| 1.22 | Мероприятие: Выполнение работ по ремонту гравийной дороги по пер. Руднянскому на участке от дома 143В пер. Руднянский до ул. Руднянская | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| Итого: |  |  | 39936,3 | 16420,1 | 8842,6 | 2673,6 |  | 6000,0 | 6000,0 |  |  |
| 2 | Цель: улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2016-2020 годы | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 28957,9 | 5820,4 | 6823,4 | 8561,0 | 3749,9 |  | 4003,2 | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Улучшение технического состояния дорожного покрытия и сооружений |
| 2.2 | Мероприятие: Нанесение дорожной разметки 1.14.1 возле МБОУ СШ №1 и МБОУ СШ №2 города Демидова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |
| 2.3 | Мероприятие: Замена дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 возле МБОУ СШ №1 и МБОУ СШ №2 Демидова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |
| 2.4 | Мероприятие: Установка светофорных объектов Т7 на пешеходных переходах возле МБОУ СШ №1 и МБОУ СШ №2 города Демидова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |
| 2.5 | Установка ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа для упорядочения движения пешеходов возле МБОУ СШ №1 и МБОУ СШ №2 города Демидова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |
| Итого: |  |  | 28957,9 | 5820,4 | 6823,4 | 8561,0 | 3749,9 |  | 4003,2 |  |  |
| 3 | Цель: обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на городских маршрутах в границах Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения на городских маршрутах в границах муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения на городских маршрутах в границах муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области на 2016-2018 годы» | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 660,0 | 120,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 |  | 150,0 | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | обеспечение жителей Демидовского городского поселения доступностью транспортных услуг |
| Итого: |  |  | 660,0 | 120,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 |  | 150,0 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 69554,2 | 22360,5 | 15786,0 | 11364,6 | 9889,9 |  | 10153,2 |  |  |

|  | Приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области от 22.10.2018 № 638 «Приложение к муниципальной Программе «Развитие дорожно-транспортного комплекса Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области» на 2016–2020 годы |
| --- | --- |

Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Источники финансирования | Объём финансирования всего тыс.руб | В том числе по срокам |  |  |  |  | Исполнители мероприятий | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018год | 2019год | 2020год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель: обеспечение сохранности и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги. Гуреевская | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 1995,0 | 1995,0 |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| 1.2 | Мероприятие: Текущий ремонт пешеходного тротуара ул. Пролетарская г. Демидова Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 5687,2 |  |  | 1687,2 | 2000,0 | 2000,0 | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| 1.3 | Мероприятие: Ремонт покрытия на мосту через реку Каспля и реку Гобза в г.Демидов | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 1911,1 |  | 1911,1 |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| 1.4 | Мероприятие: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Руднянская | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| 1.5 | Мероприятие: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Комсомольская | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 4000,00 |  |  |  | 4000,0 |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| 1.6 | Мероприятие: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Кузнецова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 4000,00 |  |  |  |  | 4000,0 | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| 1.7 | Мероприятие: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Коммунистическая | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 4,6 | 4,6 |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
|  |  | Средства бюджета Смоленской области | 3728,4 | 3728,4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Нахаевская (от д.№21 до д.№ 51) в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 1,7 | 1,7 |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
|  |  | Средства бюджета Смоленской области | 1680,9 | 1680,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская (от д.№76 до д.№ 111) в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 1,8 | 1,8 |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
|  |  | Средства бюджета Смоленской области | 1703,3 | 1703,3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Гуреевская (от д.№42 до д.№ 79) в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 2,1 | 2,1 |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
|  |  | Средства бюджета Смоленской области | 2069,8 | 2069,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Вакарина (от перекрестка с ул. Матюшова до перекрестка с ул.Пионерская) в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
|  |  | Средства бюджета Смоленской области | 1494,2 | 1494,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Кузнецова (от угла д.№3 по ул. Мелиоративной до д.№ 53 по ул.Кузнецова) в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 1,3 | 1,3 |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
|  |  | Средства бюджета Смоленской области | 1283,2 | 1283,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Мероприятие: Ремонт гравийной дороги по ул. Октябрьская и по переулку Октябрьскому в г.Демидов Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
|  |  | Средства бюджета Смоленской области | 2449,8 | 2449,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Мероприятие: Разработка проектно-сметной документации на ремонт моста через реку Гобза в г.Демидов Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 1,9 |  | 1,9 |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния искусственного сооружения |
| 1.15 | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская в г.Демидов Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 7,5 |  | 7,5 |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
|  |  | Средства бюджета Смоленской области | 5846,5 |  | 5846,5 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Мероприятие: текущий ремонт тротуара по ул. Вакарина на участке от пешеходного перехода ул. Руднянская д.103 до въезда на территорию школы №1 со стороны ул. Вакарина г. Демидова Смоленской области. | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 369,0 |  | 369,0 |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| 1.17 | Услуги по обследованию мостовых сооружений | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| 1.18 | Мероприятие: Ремонт гравийной дороги по ул. Гобзянско-Набережная на участке от дома №37 до дома № 95 в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
|  |  | Средства бюджета Смоленской области | 1972,8 |  | 986,4 | 986,4 |  |  |  |  |
| 1.19 | Мероприятие: Текущий ремонт тротуара по ул. Вакарина | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 16,7 |  | 16,7 |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| 1.20 | Мероприятие: Экспертиза проектно-сметной документации на ремонт моста через реку Гобза | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| 1.21 | Мероприятие: Выполнение работ по ремонту гравийной дороги по Гуреевскому пер. на участке от дома № 3 до дома № 28 | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| 1.22 | Мероприятие: Выполнение работ по ремонту гравийной дороги по пер. Руднянскому на участке от дома 143В пер. Руднянский до ул. Руднянская | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| Итого: |  |  | 39936,3 | 16420,1 | 8842,6 | 2673,6 | 6000,0 | 6000,0 |  |  |

|  | Приложение № 3 к постановлению Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области от 22.10.2018 № 638 «Приложение к муниципальной Программе «Развитие дорожно-транспортного комплекса Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области» на 2016–2020 годы |
| --- | --- |

Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Источники финансирования | Объём финансирования всего тыс.руб | В том числе по срокам |  |  |  |  |  | Исполнители мероприятий | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018год |  | 2019год | 2020год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Цель: улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2016-2020 годы | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 28957,9 | 5820,4 | 6823,4 | 8561,0 | 3749,9 |  | 4003,2 | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Улучшение технического состояния дорожного покрытия и сооружений |
| 2.2 | Мероприятие: Нанесение дорожной разметки 1.14.1 возле МБОУ СШ №1 и МБОУ СШ №2 города Демидова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |
| 2.3 | Мероприятие: Замена дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 возле МБОУ СШ №1 и МБОУ СШ №2 Демидова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |
| 2.4 | Мероприятие: Установка светофорных объектов Т7 на пешеходных переходах возле МБОУ СШ №1 и МБОУ СШ №2 города Демидова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |
| 2.5 | Установка ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа для упорядочения движения пешеходов возле МБОУ СШ №1 и МБОУ СШ №2 города Демидова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |
| Итого: |  |  | 28957,9 | 5820,4 | 6823,4 | 8561,0 | 3749,9 |  | 4003,2 |  |  |