УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

муниципального образования

«Демидовский район» Смоленской области

от 07.06.2019 № 314

(в редакции постановлений от 05.11.2019 № 606,

от 24.01.2020 № 56, от 19.05.2020 № 280, от 17.06.2020 № 352, от 14.10.2020 № 631, от 24.12.2020 № 815, от 01.03.2021 № 115, от 27.05.2021 № 298)314543

МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа

«Развитие дорожно - транспортного комплекса Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожно - транспортного комплекса Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области»

| Наименование программы | «Развитие дорожно - транспортного комплекса Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области» (далее по тексту – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Устав Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области, Положение об Отделе городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, Постановление Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области от 22.07.2015 № 343 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области» |
| Заказчик программы | Демидовское городское поселение Демидовского района Смоленской области в лице Отдела городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |
| Разработчик программы | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |
| Цели и задачи программы | Цель: 1) сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение уровня безопасности дорожного движения и улучшение транспортного обслуживания населения; Задачи: 1) обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленской области; 2) увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений; 3) улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленской области 4) организация и повышение безопасности дорожного движения на территории Демидовского городского поселении Демидовского района Смоленской области |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. Количество дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стали дорожные условия. |
| Сроки реализации программы | 2016 – 2023 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования муниципальной Программы составляет 288360,4 тыс. руб. Общий объем финансирования мероприятия №1,составляет 229369,7 тыс. руб., в том числе: за счет средств местного бюджета: 19972,5 тыс.руб.; 2016 год 2010,5 тыс.руб.; 2017 год 2309,7 тыс.руб.; 2018 год 1687,2 тыс.руб.; 2019 год 3086,1 тыс.руб.; 2020 год 0,0 тыс.руб.; 2021 год 1014,8 тыс.руб.; 2022 год 5025,2 тыс.руб.; 2023 год 4839,0 тыс.руб.; за счет средств областного бюджета: 209341,7 тыс.руб.; 2016 год 14 409,6 тыс.руб.; 2017 год 6532,9 тыс.руб.; 2018 год 986,4 тыс.руб.; 2019 год 31968,0 тыс.руб.; 2020 год 33466,8 тыс.руб.; 2021 год 21978,0 тыс.руб.; 2022 год 50000,0 тыс.руб.; 2023 год 50000,0 тыс.руб.; за счет ассигнований дорожного фонда Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области: 55,5 тыс.руб.; 2016 год 0,0 тыс.руб.; 2017 год 0,0 тыс.руб.; 2018 год 0,0 тыс.руб.; 2019 год 0,0 тыс.руб.; 2020 год 33,5 тыс.руб.; 2021 год 22,00 тыс.руб.; 2022 год 0,0 тыс.руб.; 2023 год 0,0 тыс.рублей; Общий объем финансирования мероприятия №2, составляет 57316,7 тыс. руб., в том числе: за счет средств местного бюджета 37586,7 тыс.руб.: 2016 год 3683,6 тыс.руб.; 2017 год 5042,5 тыс.руб.; 2018 год 6328,6 тыс.руб.; 2019 год 5363,5 тыс.руб.; 2020 год 5146,5 тыс.руб.; 2021 год 4022,0 тыс.руб.; 2022 год 4000,0 тыс.руб.; 2023 год 4000,0 тыс.руб.; за счет ассигнований дорожного фонда Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области 19730,0 тыс. руб.: 2016 год 2136,8 тыс.руб.; 2017 год 1780,9 тыс.руб.; 2018 год 2232,4 тыс.руб.; 2019 год 2402,0 тыс.руб.; 2020 год 2539,0 тыс.руб.; 2021 год 2824,5 тыс.руб.; 2022 год 2854,0 тыс.руб.; 2023 год 2960,4 тыс.руб. Общий объем финансирования мероприятия №3, составляет 1070,0 тыс. руб., в том числе: 2016 год 120,0 тыс. руб.; 2017 год 120,0 тыс. руб.; 2018 год 130,0 тыс. руб.; 2019 год 140,0 тыс. руб.; 2020 год 140,0 тыс. руб.; 2021 год 140,0 тыс. руб.; 2022 год 140,0 тыс. руб.; 2023 год 140,0 тыс.руб. Общий объем финансирования мероприятия №4, составляет 365,0 тыс. руб., в том числе: 2019 год 95,0 тыс. руб.; 2020 год 220,0 тыс. руб.; 2021 год 50,0 тыс. руб.; 2022 год 0,0 тыс. руб.; 2023 год 0,0 тыс.руб.; Общий объем финансирования мероприятия №5, составляет 99,0 тыс. руб., в том числе: 2019 год 99,0 тыс. руб.; 2020 год 0,0 тыс. руб.; 2021 год 0,0 тыс. руб.; 2022 год 0,0 тыс. руб.; 2023 год 0,0 тыс.руб.; Общий объем финансирования мероприятия №6, составляет 140,0 тыс. руб., в том числе: 2020 год 0,0 тыс. руб.; 2021 год 140,0 тыс. руб.; 2022 год 0,0 тыс. руб.; 2023 год 0,0 тыс. руб.» |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно - целевым методом

В условиях сложной экономической ситуации, ограниченности финансовых ресурсов главным направлением на ближайшую перспективу является обеспечение бесперебойного функционирования автомобильных дорог, сохранение их от разрушения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

1) содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

2) ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

3) капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

4) реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В настоящее время по территории Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области проходит 77,4 км дорог: с асфальтобетонным покрытием 28,9 км, с грунтовым покрытием 48,5 км. Основная часть дорог находится в неудовлетворительном состоянии. Качество дорожных покрытий большинства улиц не соответствует эксплуатационным требованиям, так как капитальный ремонт многих улиц не производился десятки лет.

Неудовлетворительные дорожные условия влияют на факторы окружающей среды, которые, в свою очередь, характеризуют санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Отсутствие продольных и поперечных уклонов на отдельных улицах приводит к образованию застоев воды и грязи. Изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям оснований и покрытий улиц.

Неудовлетворительная транспортная доступность и качество автотранспортной сети являются причиной негативных социальных последствий.

2. Цели, задачи и целевые показатели Программы

Программа направлена на улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области.

Цель муниципальной программы - обеспечение сохранности и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области.

Целевые показатели:

1. Обеспечение безопасности дорожного движения.

2.Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области.

3. Обеспечение соответствия технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям.

4. Организация и повышение безопасности дорожного движения на территории Демидовского городского поселении Демидовского района Смоленской области.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

1) обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленской области;

2) увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений;

3) улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленской области;

4) организация и повышение безопасности дорожного движения на территории Демидовского городского поселении Демидовского района Смоленской области

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием и ремонтом автомобильных дорог носят постоянный и непрерывный характер, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100 % содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения».

5) формирование как у взрослого населения, так и детей, общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения, повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. Деятельность в указанном направлении предусматривает:

а) формирование негативного отношения к правонарушениям;

б) формирование со школьной скамьи устойчивых стереотипов законопослушного поведения у участников дорожного движения;

в) широкое внедрение современных средств контроля за соблюдением Правил дорожного движения Российской Федерации;

г) развитие системы подготовки водителей, занимающихся не только перевозкой пассажиров, но и школьников в особенности;

5) повышение эффективности работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

6) совершенствование информационной системы обнаружения ДТП, системы спасения и эвакуации пострадавших в ДТП;

7) совершенствование системы организации дорожного движения местного значения в Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленской области.

3. Перечень Программных мероприятий

Муниципальная программа  направлена на реализацию следующих функций:

а) правоустанавливающая – нормативное правовое регулирование в соответствующих сферах;

б) правоприменительная – непосредственное администрирование и управление, в том числе разработка проекта местного бюджета.

Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленской области осуществляется Отделом городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, который обладает следующими бюджетными полномочиями:

а) составляет и исполняет местный бюджет;

б) организует составление и непосредственно составляет проект местного бюджета для внесения его с необходимыми документами и материалами в Совет Депутатов Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области;

в) организует исполнение местного бюджета в рамках бюджетного законодательства, устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета, бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета и кассового плана исполнения местного бюджета;

г) составляет отчетность об исполнении бюджета Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области.

Основными мероприятиями муниципальной программы являются:

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (капитальный ремонт).

2. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3. Транспортное обслуживание населения.

4. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения.

5. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения.

План реализации муниципальной программы представлен в приложении к муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной Программы

Общий  объем финансирования Программы на 2016-2023 годы составляет 288360,4 тыс. руб., в том числе:

2016 год – 22360,5 тыс.руб.;

2017 год – 15786,0 тыс.руб.;

2018 год – 11364,6 тыс.руб.;

2019 год – 43153,6 тыс.руб.;

2020 год -  41545,8 тыс.руб.;

2021 год – 30191,3 тыс.руб.;

2022 год – 62019,2 тыс.руб.;

2023 год – 61939,4 тыс.руб.

Объемы финансирования мероприятий Программы из местного бюджета подлежат уточнению с учетом решения Совета депутатов Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области о бюджете Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области на соответствующий финансовый год, предусматривающего денежные средства на реализацию Программы.

5. Механизм  реализации  Программы

Контроль за ходом реализации муниципальной Программы осуществляет Демидовское городское поселение Демидовского района Смоленской области в лице Отдела городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания в соответствии с Федеральным законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, Уставом Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области.

Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области управляет Программой, анализирует ход выполнения Программы и, при необходимости, вносит предложения по ее корректировке, предоставляет соответствующую отчетность о ходе реализации Программы.

Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти Смоленской области, структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области.

Мероприятия Программы реализуются посредством:

1) заключения договоров (муниципальных контрактов)  Демидовским городским поселением Демидовского района Смоленской области  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2) разработки плана реализации мероприятий Программы;

3) управления реализацией Программы;

4) общей координации деятельности участников Программы (в пределах компетенции);

5) нормативного правового обеспечения реализации Программы;

6) осуществления контроля за исполнением Программы, в том числе за целевым использованием средств местного бюджета;

7) сбора информации о ходе выполнения программных мероприятий, подготовки отчетов и заключений в целом по Программе;

8) информирования населения о реализации мероприятий Программы.

Приложение

к Программе «Развитие дорожно-

транспортного комплекса

Демидовского городского поселения

Демидовского района

Смоленской области»

Утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования

«Демидовский район» Смоленской области

от 07.06.2019 № 314

(в редакции постановлений от 05.11.2019 № 606,

от 24.01.2020 № 56, от 19.05.2020 № 280, от 17.06.2020 № 352, от 14.10.2020 № 631, от 24.12.2020 № 815, от 01.03.2021 № 115, от 27.05.2021 № 298)314543

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

| № п/п |  | Наименование программных мероприятий | Источники финансирования |  |  | Объём финансирования всего тыс. руб. |  | В том числе по срокам (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |
| 1 |  | Цель: обеспечение сохранности и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Основное мероприятие 1: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Мероприятие: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги. Гуреевская | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1995,0 |  | 1995,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
| 1.2 |  | Мероприятие: текущий ремонт тротуара по ул. Пролетарская в г.Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 4741,3 |  |  |  |  | 1 687,2 |  |  | 3054,1 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
| 1.3 |  | Мероприятие: Ремонт покрытия на мосту через реку Каспля и реку Гобза в г.Демидов | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1911,1 |  |  | 1911,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
| 1.4 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Руднянская, по ул. Фрадкова в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 30,4 |  |  |  |  |  |  |  | 30,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 30395,1 |  |  |  |  |  |  |  | 30395,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 1572,9 |  |  |  |  |  |  |  | 1572,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильных дорог: Суворовский проезд, ул. Октябрьская, ул. Комсомольская, ул. Комсомольская включая стоянку возле Церкви, ул. Просвещения, ул. Мареевская, ул. Гуреевская, ул. Советская, ул. Пролетарская в г. Демидове Смоленской области | Средства дорожного фонда Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 30,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 30578,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30578,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги ул. Мареевская | Средства дорожного фонда Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 2084,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2084,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги ул. Просвещения | Средства дорожного фонда Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 803,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 803,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильных дорог: ул. Нахаевская, ул. Гобзянская, ул. Гуреевская, ул. Садовая, ул. Просвещения, ул. Мареевская, ул. Октябрьская, ул. Кооперативная, ул. Матюшова, ул. Мира ул. Советская в г. Демидове Смоленской области | Средства дорожного фонда Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 21978,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21978,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильных дорог в г. Демидове Смоленской области | Средства дорожного фонда Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 100000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000,0 |  |  |  |  | 50000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  | Мероприятие: Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Кузнецова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 10879,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1014,8 |  |  |  |  | 5025,2 |  |  |  |  | 4839,0 |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
| 1.12 |  | Мероприятие: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Коммунистическая | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 4,6 |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 3728,4 |  | 3728,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Нахаевская (от д.№21 до д.№ 51) в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1,7 |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 1680,9 |  | 1680,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская (от д.№76 до д.№ 111) в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1,8 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 1703,3 |  | 1703,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Гуреевская (от д.№42 до д.№ 79) в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 2,1 |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 2069,8 |  | 2069,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Вакарина (от перекрестка с ул. Матюшова до перекрестка с ул.Пионерская) в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 1494,2 |  | 1494,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Кузнецова (от угла д.№3 по ул. Мелиоративной до д.№ 53 по ул.Кузнецова) в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1,3 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 1283,2 |  | 1283,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 |  | Мероприятие: Ремонт гравийной дороги по ул. Октябрьская и по переулку Октябрьскому в г.Демидов Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 2449,8 |  | 2449,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 |  | Мероприятие: Разработка проектно-сметной документации на ремонт моста через реку Гобза в г.Демидов Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1,9 |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния искусственного сооружения |  |  |  |
| 1.20 |  | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская в г.Демидов Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 7,5 |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 5546,5 |  |  | 5546,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 |  | Мероприятие: текущий ремонт тротуара по ул. Вакарина на участке от пешеходного перехода ул. Руднянская д.103 до въезда на территорию школы №1 со стороны ул. Вакарина г. Демидова Смоленской области. | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 369,0 |  |  | 369,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
| 1.22 |  | Услуги по обследованию мостовых сооружений | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
| 1.23 |  | Мероприятие: Ремонт гравийной дороги по ул. Гобзянско-Набережная на участке от дома №37 до дома № 95 в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 1972,8 |  |  | 986,4 |  | 986,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 |  | Мероприятие: Текущий ремонт тротуара по ул. Вакарина | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 16,7 |  |  | 16,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
| 1.25 |  | Мероприятие: Экспертиза проектно-сметной документации на ремонт моста через реку Гобза | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
| 1.26 |  | Мероприятие: Выполнение работ по ремонту гравийной дороги по Гуреевскому пер. на участке от дома № 3 до дома № 28 | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
| 1.27 |  | Мероприятие: Выполнение работ по ремонту гравийной дороги по пер. Руднянскому на участке от дома 143В пер. Руднянский до ул. Руднянская | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения конкурентной процедуры |  |  |  |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 229369,7 |  | 16420,1 | 8842,6 |  | 2673,6 |  |  | 35054,1 |  |  |  | 33500,3 | 23014,8 |  |  |  |  | 55025,2 |  |  |  |  | 54839,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Цель: улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Основное мероприятие 2: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Мероприятие: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2016-2022 годы | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 57166,7 |  | 3683,6 | 5042,5 |  | 6328,6 |  |  |  |  | 5213,5 |  | 5146,5 | 4022,0 |  |  |  |  |  |  |  | 4000,0 |  |  |  |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия и сооружений |  |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 19730,0 |  | 2136,8 | 1780,9 |  | 2232,4 |  |  |  |  | 2402,0 |  | 2539,0 | 2824,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2854,0 |  |  |  |  | 2960,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Мероприятие: Нанесение дорожной разметки 1.14.1 возле МБОУ СШ №1 и МБОУ СШ №2 города Демидова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  |  |  | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |  |  |
| 2.3 |  | Мероприятие: Замена дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 возле МБОУ СШ №1 и МБОУ СШ №2 Демидова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  |  |  | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |  |  |
| 2.4 |  | Мероприятие: Установка светофорных объектов Т7 на пешеходных переходах возле МБОУ СШ №1 и МБОУ СШ №2 города Демидова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 150,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  |  |  | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |  |  |
| 2.5 |  | Установка ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа для упорядочения движения пешеходов возле МБОУ СШ №1 и МБОУ СШ №2 города Демидова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  |  |  | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 57316,7 |  | 5820,4 | 6823,4 |  | 8561,0 |  |  |  |  | 7765,5 |  | 7685,5 | 6846,5 |  |  |  |  |  |  |  | 6854,0 |  |  |  |  | 6960,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Цель: обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на городских маршрутах в границах Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Основное мероприятие 3: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения на городских маршрутах в границах муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Мероприятие: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения на городских маршрутах в границах муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области на 2016-2018 годы» | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 790,0 |  | 120,0 | 120,0 |  | 130,0 |  |  |  |  | 140,0 |  | 140,0 | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  | 140,0 |  |  |  |  | 140,0 |  |  |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  |  |  | обеспечение жителей Демидовского городского поселения доступностью транспортных услуг |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 1070,0 |  | 120,0 | 120,0 |  | 130,0 |  |  |  |  | 140,0 |  | 140,0 | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  | 140,0 |  |  |  |  | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Цель: Организация и повышение безопасности дорожного движения на территории Демидовского городского поселении Демидовского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4: Разработка комплексной схемы организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие: Разработка комплексной схемы организации дорожного движения |  | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  | 365,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 95,0 | 220,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  |  | обеспечение жителей Демидовского городского поселения доступностью транспортных услуг |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 365,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 95,0 |  | 220,0 |  |  | 50,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Цель: Организация и повышение безопасности дорожного движения на территории Демидовского городского поселении Демидовского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 5: Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  |  | 99,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 99,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  |  |  |  | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 99,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 99,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель: Организация и повышение безопасности дорожного движения на территории Демидовского городского поселении Демидовского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 6: Проведение оценки уязвимости объектов дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение оценки уязвимости объектов дорожного хозяйства |  | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  |  | 140,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 140,00 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  |  |  |  | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 140,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 140,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 288360,4 |  | 22360,5 |  | 15786,0 |  |  | 11364,6 |  | 43153,6 |  |  | 41545,8 |  | 30191,3 |  |  |  |  |  | 62019,2 |  |  |  | 61939,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |