АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.05.2017  №  356

О внесении изменений в муниципальную

программу «Развитие дорожно - транспортного

комплекса Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области»

на 2016 - 2020 годы

В связи с перераспределением денежных средств, Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожно - транспортного комплекса Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области» на 2016 - 2020 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области от  20.10.2015  № 543 (в редакции постановлений от 21.12.2015  № 758, от 03.03.2016 № 122, от 29.04.2016 № 273, от 30.06.2016 № 462, от 05.09.2016 № 610, от 28.09.2016 № 648, от 19.10.2016 №717, от 10.11.2016 №777, от 05.12.2016 №854, от 06.12.2016 № 863, от 27.12.2016 № 960, от 14.03.2017 №174), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 67 049,8 тыс. рублей. Общий объем финансирования мероприятия №1, составляет 47 686,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств местного бюджета: 2016 год 2010,5 тыс.рублей; 2017 год 4000,0 тыс.рублей; 2018 год 6000,0 тыс.рублей; 2019 год 6000,0 тыс.рублей; 2020 год 6000,0 тыс.рублей; за счет средств областного бюджета: 2016 год 14 409,6 тыс.рублей; 2017 год 9 266,0 тыс.рублей; 2018 год 0,0 тыс.рублей; 2019 год 0,0 тыс.рублей; 2020 год 0,0 тыс.рублей; Общий объем финансирования мероприятия №2, составляет 18 713,7 тыс.рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета: 2016 год 3683,6 тыс.рублей; 2017 год 2 578,3 тыс.рублей; 2018 год 1000,0 тыс.рублей; 2019 год 1100,0 тыс.рублей; 2020 год 1100,0 тыс.рублей; за счет ассигнований дорожного фонда Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области: 2016 год 2136,8 тыс.рублей; 2017 год 1693,9 тыс.рублей; 2018 год 1667,3 тыс.рублей. 2019 год 1876,9 тыс.рублей. 2020 год 1876,9тыс.рублей. Общий объем финансирования мероприятия №3, составляет 650,0 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 120,0 тыс. рублей; 2017год - 120,0 тыс. рублей; 2018 год - 130,0 тыс. рублей; 2019 год - 140,0 тыс. рублей; 2020 год - 140,0 тыс. рублей.» |
| --- | --- |

1.2. Раздел 4 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной Программы

Общий  объем финансирования Программы на 2016-2020 годы составляет 67 049,8 тыс. рублей из средств  местного бюджета, в том числе:

1) годовые затраты на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленской области утверждаются ежегодно решением Совета депутатов Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской.

Общий объем финансирования, составляет 47 686,1 тыс. руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета:

2016 год 2 010,5 тыс.рублей;

2017 год 4 000,0 тыс.рублей;

2018 год 6 000,0 тыс.рублей;

2019 год 6 000,0 тыс.рублей;

2020 год 6 000,0 тыс.рублей;

за счет средств областного бюджета:

2016 год 14 409,6 тыс.рублей;

2017 год 9 266,0 тыс.рублей;

2018 год 0,0 тыс.рублей;

2019 год 0,0 тыс.рублей;

2020 год 0,0 тыс.рублей;

Объемы финансирования мероприятий Программы из местного бюджета подлежат уточнению с учетом решения Совета депутатов Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области на соответствующий финансовый год, предусматривающего денежные средства на реализацию Программы.

2)  годовые затраты на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленской области утверждаются решением Совета депутатов Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области.

Мероприятия реализуются за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования, составляет 18 713,7 тыс.рублей,

в том числе:

за счет средств местного бюджета:

2016 год 3 683,6 тыс.рублей;

2017 год 2 578,3 тыс.рублей;

2018 год 1 000,0 тыс.рублей;

2019 год 1 100,0 тыс.рублей;

2020 год 1 100,0 тыс.рублей;

за счет ассигнований дорожного фонда Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области:

2016 год 2 136,8 тыс.рублей;

2017 год 1 693,9 тыс.рублей;

2018 год 1 667,3 тыс.рублей.

2019 год 1 876,9 тыс.рублей.

2020 год 1 876,9тыс.рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы из местного бюджета подлежат уточнению с учетом решения Совета депутатов Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области о бюджете Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области на соответствующий финансовый год, предусматривающего денежные средства на реализацию Программы.».

1.3. Раздел 1.4 Основного мероприятия № 1 «Обоснование ресурсного обеспечения мероприятия» изложить в следующей редакции:

«1.4. Обоснование ресурсного обеспечения мероприятия

Объем финансового обеспечения реализации мероприятия за весь период ее реализации составляет 47 686,1 тыс. руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета:

2016 год 2 010,5 тыс.рублей;

2017 год 4 000,0 тыс.рублей;

2018 год 6 000,0 тыс.рублей;

2019 год 6 000,0 тыс.рублей;

2020 год 6 000,0 тыс.рублей;

за счет средств областного бюджета:

2016 год 14 409,6 тыс.рублей;

2017 год 9 266,0 тыс.рублей;

2018 год 0,0 тыс.рублей;

2019 год 0,0 тыс.рублей;

2020 год 0,0 тыс.рублей;

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению исходя из возможности  местного бюджета Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области  на 2016-2020 годы.»

1.4. Раздел 2.4. Основного мероприятия № 2 «Обоснование ресурсного обеспечения мероприятия» изложить в следующей редакции:

«2.4. Обоснование ресурсного обеспечения мероприятия

В целях выполнения вышеуказанных мероприятий,  нормативы годовых затрат на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения в Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленской области утверждаются ежегодно решением Совета депутатов Демидовского городского поселения.

Общий объем финансирования, составляет 18 713,7 тыс.рублей,

в том числе:

за счет средств местного бюджета:

2016 год 3 683,6 тыс.рублей;

2017 год 2 578,3 тыс.рублей;

2018 год 1 000,0 тыс.рублей;

2019 год 1 100,0 тыс.рублей;

2020 год 1 100,0 тыс.рублей;

за счет ассигнований дорожного фонда Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области:

2016 год 2 136,8 тыс.рублей;

2017 год 1 693,9 тыс.рублей;

2018 год 1 667,3 тыс.рублей.

2019 год 1 876,9 тыс.рублей.

2020 год 1 876,9тыс.рублей.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению исходя из возможности бюджета Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области  на 2016-2020 года.».

1.5. Приложение № 1 к Программе «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

1.6. Приложение № 2 к Программе «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

1.7. Приложение № 3 к Программе «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области – начальника Отдела И.В. Гайшина.

И.о. Главы муниципального образования

«Демидовский район»  Смоленской области                                      А.Е. Чистенин

|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области от________№ _______ «Приложение к муниципальной Программе «Развитие дорожно-транспортного комплекса Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области» на 2016–2020 годы |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Источники финансирования | Объём финансирования всего тыс.руб | В том числе по срокам |  |  |  |  |  | Исполнители мероприятий | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018год |  | 2019год | 2020год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель: обеспечение сохранности и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 : Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги. Гуреевская | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 1995,0 | 1995,0 |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| 1.2 | Мероприятие: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Фрадкова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 2079,0 |  | 2079,0 |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| 1.3 | Мероприятие: Ремонт покрытия на мосту через реку Каспля и реку Гобза в г.Демидов | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 1911,0 |  | 1911,0 |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| 1.4 | Мероприятие: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Потемкина, ул. Баррикадная, ул. Садовая | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 6000,0 |  |  | 6000,0 |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| 1.5 | Мероприятие: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Гуреевская, ул. Пролетарская, ул. Руднянская | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  |  |  |  | 6000,0 |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| 1.6 | Мероприятие: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Мареевская, ул. Просвещения, ул. Руднянская | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  | 6000,0 | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| 1.7 | Мероприятие: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Коммунистическая | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 4,6 | 4,6 |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
|  |  | Средства бюджета Смоленской области | 3728.4 | 3728.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Нахаевская (от д.№21 до д.№ 51) в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 1,7 | 1,7 |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
|  |  | Средства бюджета Смоленской области | 1680,9 | 1680,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская (от д.№76 до д.№ 111) в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
|  |  | Средства бюджета Смоленской области | 1703,3 | 1703,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Гуреевская (от д.№42 до д.№ 79) в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 2,1 | 2,1 |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
|  |  | Средства бюджета Смоленской области | 2069,8 | 2069,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Вакарина (от перекрестка с ул. Матюшова до перекрестка с ул.Пионерская) в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
|  |  | Средства бюджета Смоленской области | 1494,2 | 1494,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Кузнецова (от угла д.№3 по ул. Мелиоративной до д.№ 53 по ул.Кузнецова) в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 1,3 | 1,3 |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
|  |  | Средства бюджета Смоленской области | 1283,2 | 1283,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Мероприятие: Ремонт гравийной дороги по ул. Октябрьская и по переулку Октябрьскому в г.Демидов Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
|  |  | Средства бюджета Смоленской области | 2449,8 | 2449,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Мероприятие: Разработка проектно-сметной документации на ремонт моста через реку Гобза в г.Демидов Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 1,9 |  | 1,9 |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния искусственного сооружения |
|  |  | Средства бюджета Смоленской области | 1811,5 |  | 1811,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская в г.Демидов Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 7,5 |  | 7,5 |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
|  |  | Средства бюджета Смоленской области | 7454,5 |  | 7454,5 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 47686,1 | 16420,1 | 13266,0 | 6000,0 |  | 6000,0 | 6000,0 |  |  |
| 2 | Цель: улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2016-2020 годы | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 18 498,7 | 5820,4 | 3957,2 | 2667,3 | 2976,9 |  | 2976,9 | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Улучшение технического состояния дорожного покрытия и сооружений |
| 2.2 | Мероприятие: Нанесение дорожной разметки 1.14.1 возле МБОУ СШ №1 и МБОУ СШ №2 города Демидова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 5.0 |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |
| 2.3 | Мероприятие: Замена дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 возле МБОУ СШ №1 и МБОУ СШ №2 Демидова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 10.0 |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |
| 2.4 | Мероприятие: Установка светофорных объектов Т7 на пешеходных переходах возле МБОУ СШ №1 и МБОУ СШ №2 города Демидова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 150.0 |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |
| 2.5 | Установка ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа для упорядочения движения пешеходов возле МБОУ СШ №1 и МБОУ СШ №2 города Демидова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 150.0 |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |
| Итого: |  |  | 18 713,7 | 5820,4 | 4272,2 | 2667,3 | 2976,9 |  | 2976,9 |  |  |
| 3 | Цель: обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на городских маршрутах в границах Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 : Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения на городских маршрутах в границах муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения на городских маршрутах в границах муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области на 2016-2018 годы» | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 650,0 | 120,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 |  | 140,0 | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | обеспечение жителей Демидовского городского поселения доступностью транспортных услуг |
|  | ВСЕГО: |  | 67 049,8 | 22360,5 | 17658,2 | 8797,3 | 9116,9 |  | 9116,9 |  |  |

|  | Приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области от________№ _______ «Приложение к муниципальной Программе «Развитие дорожно-транспортного комплекса Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области» на 2016–2020 годы |
| --- | --- |

Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование программных мероприятий |  |  | Источники финансирования | Объём финансирования всего тыс.руб. |  |  |  | В том числе по срокам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители мероприятий | Ожидаемый результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  | 2018год | 2019год |  | 2020год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  |  |
| 1 | Цель: обеспечение сохранности и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Гуреевская |  |  | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1995,0 |  | 1995,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |
| 1.2 | Мероприятие: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Фрадкова |  |  | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 2079,0 |  |  | 2079,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |
| 1.3 | Мероприятие: Ремонт покрытия на мосту через реку Каспля и реку Гобза в г.Демидов |  |  | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1911,0 |  |  | 1911,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |
| 1.4 | Мероприятие: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Потемкина, ул. Баррикадная, ул. Садовая |  |  | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 6000,0 |  |  |  |  |  | 6000,0 |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |
| 1.5 | Мероприятие: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Гуреевская, ул. Пролетарская, ул. Руднянская |  |  | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000,0 |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |
| 1.6 | Мероприятие: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Мареевская, ул. Просвещения, ул. Руднянская |  |  | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000,0 |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |
| 1.7 | Мероприятие: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Коммунистическая |  |  | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 4,6 |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 3728.4 |  | 3728.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Нахаевская (от д.№21 до д.№ 51) в г. Демидове Смоленской области |  |  | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1,7 |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 1680,9 |  | 1680,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская (от д.№76 до д.№ 111) в г. Демидове Смоленской области |  |  | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1,8 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 1703,3 |  | 1703,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Гуреевская (от д.№42 до д.№ 79) в г. Демидове Смоленской области области |  |  | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 2,1 |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 2069,8 |  | 2069,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Вакарина (от перекрестка с ул. Матюшова до перекрестка с ул.Пионерская) в г. Демидове Смоленской области |  |  | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 1494,2 |  | 1494,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Кузнецова (от угла д.№3 по ул. Мелиоративной до д.№ 53 по ул.Кузнецова) в г. Демидове Смоленской области |  |  | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1,3 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 1283,2 |  | 1283,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Мероприятие: Ремонт гравийной дороги по ул. Октябрьская и по переулку Октябрьскому в г.Демидов Смоленской области |  |  | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 2449,8 |  | 2449,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Мероприятие: Разработка проектно-сметной документации на ремонт моста через реку Гобза в г.Демидов Смоленской области |  |  | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 1,9 |  |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок |  | Улучшение технического состояния искусственного сооружения |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 1811,5 |  |  |  | 1811,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская в г.Демидов Смоленской области |  | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
|  |  |  | Средства бюджета Смоленской области |  |  | 7454,5 |  |  |  |  |  | 7454,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 47 686,1 |  | 16 420,1 | 13266,0 |  |  | 6000,0 | 6000,0 |  | 6000,0 |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 3 к постановлению Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области от________№ _______ «Приложение к муниципальной Программе «Развитие дорожно-транспортного комплекса Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области» на 2016–2020 годы |
| --- | --- |

Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Источники финансирования тыс.рублей | Объём финансирования всего тыс.руб. | В том числе по срокам |  |  |  |  | Исполнители мероприятий | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018год | 2019год | 2020год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель: улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленской области и искусственных сооружений на них. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2016-2018 годы | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 18 498,7 | 5820,4 | 3957,2 | 2667,3 | 2976,9 | 2976,9 | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Улучшение технического состояния дорожного покрытия и сооружений |
| 1.2 | Мероприятие: Нанесение дорожной разметки возле МБОУ СШ №1 и МБОУ СШ №2 города Демидова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 5.00 |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |
| 1.3 | Мероприятие: Замена дорожных знаков возле МБОУ СШ №1 и МБОУ СШ №2 города Демидова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 10.0 |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |
| 1.4 | Мероприятие: Установка светофорных объектов Т7 на пешеходных переходах возле МБОУ СШ №1 и МБОУ СШ №2 города Демидова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 150.0 |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |
| 1.5 | Установка ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа для упорядочения движения пешеходов возле МБОУ СШ №1 и МБОУ СШ №2 города Демидова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  | 150.0 |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |
|  | ВСЕГО: |  | 18 713,7 | 5820,4 | 4272,2 | 2667,3 | 2976,9 | 2976,9 |  |  |