Приложение

к Программе «Развитие дорожно-

транспортного комплекса

Демидовского городского поселения

Демидовского района

Смоленской области»

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Источники финансирования | Объём финансирования всего тыс.руб | В том числе по срокам (год) |  |  |  |  |  |  | Исполнители мероприятий |  | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| 1 | Цель: обеспечение сохранности и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги. Гуреевская | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 1995,0 | 1995,0 |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |
| 1.2 | Мероприятие: текущий ремонт тротуара по ул. Пролетарская в г.Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 7687,2 |  |  | 1 687,2 |  | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |
| 1.3 | Мероприятие: Ремонт покрытия на мосту через реку Каспля и реку Гобза в г.Демидов | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 1911,1 |  | 1911,1 |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |
| 1.4 | Мероприятие: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Руднянская | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |
| 1.5 | Мероприятие: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Комсомольская | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 4000,00 |  |  |  |  | 4000,0 |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |
| 1.6 | Мероприятие: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Кузнецова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 8000,00 |  |  |  |  |  | 4000,0 | 4000,0 | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |
| 1.7 | Мероприятие: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Коммунистическая | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 4,6 | 4,6 |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |
|  |  | Средства бюджета Смоленской области | 3728,4 | 3728,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Нахаевская (от д.№21 до д.№ 51) в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 1,7 | 1,7 |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |
|  |  | Средства бюджета Смоленской области | 1680,9 | 1680,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская (от д.№76 до д.№ 111) в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |
|  |  | Средства бюджета Смоленской области | 1703,3 | 1703,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Гуреевская (от д.№42 до д.№ 79) в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 2,1 | 2,1 |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |
|  |  | Средства бюджета Смоленской области | 2069,8 | 2069,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Вакарина (от перекрестка с ул. Матюшова до перекрестка с ул.Пионерская) в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |
|  |  | Средства бюджета Смоленской области | 1494,2 | 1494,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Кузнецова (от угла д.№3 по ул. Мелиоративной до д.№ 53 по ул.Кузнецова) в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 1,3 | 1,3 |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |
|  |  | Средства бюджета Смоленской области | 1283,2 | 1283,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Мероприятие: Ремонт гравийной дороги по ул. Октябрьская и по переулку Октябрьскому в г.Демидов Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |
|  |  | Средства бюджета Смоленской области | 2449,8 | 2449,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Мероприятие: Разработка проектно-сметной документации на ремонт моста через реку Гобза в г.Демидов Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 1,9 |  | 1,9 |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок |  | Улучшение технического состояния искусственного сооружения |  |
| 1.15 | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская в г.Демидов Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 7,5 |  | 7,5 |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |
|  |  | Средства бюджета Смоленской области | 5846,5 |  | 5846,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Мероприятие: текущий ремонт тротуара по ул. Вакарина на участке от пешеходного перехода ул. Руднянская д.103 до въезда на территорию школы №1 со стороны ул. Вакарина г. Демидова Смоленской области. | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 369,0 |  | 369,0 |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |
| 1.17 | Услуги по обследованию мостовых сооружений | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |
| 1.18 | Мероприятие: Ремонт гравийной дороги по ул. Гобзянско-Набережная на участке от дома №37 до дома № 95 в г. Демидове Смоленской области | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |
|  |  | Средства бюджета Смоленской области | 1972,8 |  | 986,4 | 986,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Мероприятие: Текущий ремонт тротуара по ул. Вакарина | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 16,7 |  | 16,7 |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |
| 1.20 | Мероприятие: Экспертиза проектно-сметной документации на ремонт моста через реку Гобза | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |
| 1.21 | Мероприятие: Выполнение работ по ремонту гравийной дороги по Гуреевскому пер. на участке от дома № 3 до дома № 28 | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |
| 1.22 | Мероприятие: Выполнение работ по ремонту гравийной дороги по пер. Руднянскому на участке от дома 143В пер. Руднянский до ул. Руднянская | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  | Исполнитель будет выявлен вследствие проведения запроса котировок |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |
| 1.23 | Мероприятие: Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 99,0 |  |  |  |  | 99,0 |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  | обеспечение безопасности дорожного движения |  |
| 1.24 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 99,0 |  |  |  |  | 99,0 |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  | обеспечение безопасности дорожного движения |  |
| Итого: |  |  | 46134,3 | 16420,1 | 8842,6 | 2673,6 |  | 6198,0 | 6000,0 | 6000,0 |  |  |  |  |
| 2 | Цель: улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2016-2020 годы | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 41667,1 | 5820,4 | 6823,4 | 8561,0 | 6058,9 |  | 6921,5 | 7481,9 |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия и сооружений |
| 2.2 | Мероприятие: Нанесение дорожной разметки 1.14.1 возле МБОУ СШ №1 и МБОУ СШ №2 города Демидова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |
| 2.3 | Мероприятие: Замена дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 возле МБОУ СШ №1 и МБОУ СШ №2 Демидова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |
| 2.4 | Мероприятие: Установка светофорных объектов Т7 на пешеходных переходах возле МБОУ СШ №1 и МБОУ СШ №2 города Демидова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 150,0 |  |  | 0,0 | 150,0 |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |
| 2.5 | Установка ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа для упорядочения движения пешеходов возле МБОУ СШ №1 и МБОУ СШ №2 города Демидова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |
| Итого: |  |  | 41817,1 | 5820,4 | 6823,4 | 8561,0 | 6208,9 |  | 6921,5 | 7481,9 |  |  |  |  |
| 3 | Цель: обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на городских маршрутах в границах Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения на городских маршрутах в границах муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения на городских маршрутах в границах муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области на 2016-2018 годы» | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | 790,0 | 120,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 |  | 140,0 | 140,0 |  | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  | обеспечение жителей Демидовского городского поселения доступностью транспортных услуг |
| Итого: |  |  | 790,0 | 120,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 |  | 140,0 | 140,0 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 88741,4 | 22360,5 | 15786,0 | 11364,6 | 12546,9 |  | 13061,5 | 13621,9 |  |  |  |  |