5

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие водохозяйственного комплекса

Демидовского района Смоленской области

на 2014 - 2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ тыс. руб. | Ответственный за реализацию программы | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источники финансирования | Всего тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Основное мероприятие 1 Программы: Капитальный ремонт ГТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Осуществление капитального ремонта бесхозяйных гидротехнических сооружений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидротехническое сооружение пруда на р. Чернейка в дер. Шапы Демидовского района Смоленской области | 3654,45 | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Федеральный бюджет | 2011,72 | 2011,72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет (бюджет муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области) | 316,29 | 316,29 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ тыс. руб. | Ответственный за реализацию программы | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Источники финансирования | Всего тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1.2. Осуществление строительного контроля по капитальному ремонту бесхозяйных гидротехнических сооружений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидротехническое сооружение пруда на р. Чернейка в дер. Шапы Демидовского района Смоленской области | 99,00 | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Местный бюджет (бюджет муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области) | 99,00 | 99,00 |  |  |  |  |

1.3. Корректировка проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на реке Сомоль в дер. Заборье Демидовского района Смоленской области, с получением положительного заключения госэкспертизы.

| 1 | Гидротехническое сооружение пруда на р. Сомоль в дер. Заборье Демидовского района Смоленской области | 28,00 | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Местный бюджет (бюджет муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области) |  |  | 28,00 |  |  |  |  | 28,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. Осуществление капитального ремонта гидротехнического сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидротехническое сооружение пруда на р. Сомоль в дер. Заборье Демидовского района Смоленской области | 357,3 | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет (бюджет Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области) |  |  | 357,3 |  |  |  |  |  | 357,3 |
| Итого по основному мероприятию 1 Программы: |  | 4138,75 |  |  |  |  | 2812,31 |  |  | 2427,01 |  | 28,00 | 357,3 |
| Основное мероприятие 2 Программы: Гарантированное обеспечение водными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Проведение работ по ликвидационному тампонажу бесхозяйных подземных водозаборных скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение работ по ликвидационному тампонажу в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области | 0 | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет (бюджет муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области) |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 2.2. Строительство шахтного колодца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение работ по строительству шахтного колодца на территории Пересудовского сельского поселения Демидовского района Смоленской области | 178,07 | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  | Областной бюджет |  | 176,13 |  | 176,13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет (бюджет Пересудовского сельского поселения Демидовского района Смоленской области) |  | 1,94 |  | 1,94 |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2 Программы: |  | 178,07 |  |  |  |  | 178,07 |  | 178,07 |  |  | 0 |  |
| Всего по программе: В том числе: |  | 4069,01 |  |  |  |  | 2990,38 | 2605,08 |  |  | 0 | 28,0 | 357,3 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 2011,72 | 2011,72 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 176,13 | 176,13 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 802,53 | 417,23 |  |  | 0 | 28,0 | 357,3 |