Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Демидовский район» Смоленской области

от  13.09.2017  № 706

«Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие водохозяйственного комплекса

Демидовского района Смоленской области

на 2014 - 2017 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ тыс. руб. | Ответственный за реализацию программы | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источники финансирования | Всего тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Основное мероприятие 1 Программы: Капитальный ремонт ГТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Осуществление капитального ремонта бесхозяйных гидротехнических сооружений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидротехническое сооружение пруда на р. Чернейка в дер. Шапы Демидовского района Смоленской области | 3654,45 | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Федеральный бюджет | 2011,72 | 2011,72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет (бюджет муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области) | 316,29 | 316,29 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ тыс. руб. | Ответственный за реализацию программы | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Источники финансирования | Всего тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1.2. Осуществление строительного контроля по капитальному ремонту бесхозяйных гидротехнических сооружений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидротехническое сооружение пруда на р. Чернейка в дер. Шапы Демидовского района Смоленской области | 99,00 | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Местный бюджет (бюджет муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области) | 99,00 | 99,00 |  |  |  |  |

1.3. Корректировка проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на реке Сомоль в дер. Заборье Демидовского района Смоленской области, с получением положительного заключения госэкспертизы.

| 1 | Гидротехническое сооружение пруда на р. Сомоль в дер. Заборье Демидовского района Смоленской области | 28,00 | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Местный бюджет (бюджет муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области) |  |  | 28,00 |  |  |  |  | 28,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. Осуществление капитального ремонта гидротехнического сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидротехническое сооружение пруда на р. Сомоль в дер. Заборье Демидовского района Смоленской области | 1880,5 | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Федеральный бюджет |  |  | 1730,9 |  |  |  |  |  | 1730,9 |
|  |  |  |  | Местный бюджет (бюджет Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области) |  |  | 149,6 |  |  |  |  |  | 149,6 |
| Итого по основному мероприятию 1 Программы: |  | 5661,95 |  |  |  |  | 4355,51 |  |  | 2427,01 |  | 28,00 | 1880,5 |
| Основное мероприятие 2 Программы: Гарантированное обеспечение водными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Инвентаризация и разработка проекта по ликвидационному тампонажу бесхозяйных подземных водозаборных скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инвентаризация и разработка проекта по ликвидационному тампонажу бесхозяйных подземных водозаборных скважин, расположенных на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | 505,99 | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  | Областной бюджет |  | 466,690 |  |  |  |  |  | 466,690 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет (бюджет муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области) |  | 39,300 |  |  |  |  |  | 39,300 |
| 2.2. Строительство шахтного колодца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение работ по строительству шахтного колодца на территории Пересудовского сельского поселения Демидовского района Смоленской области | 178,07 | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  | Областной бюджет |  | 176,13 |  | 176,13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет (бюджет Пересудовского сельского поселения Демидовского района Смоленской области) |  | 1,94 |  | 1,94 |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2 Программы: |  | 684,06 |  |  |  |  | 684,06 |  | 178,07 |  |  |  | 684,06 |
| Основное мероприятие 3 Программы: Организационные и другие мероприятия, связанные с капитальным ремонтом ГТС 1; Гидротехническое сооружение пруда на р. Сомоль в дер. Заборье Демидовского района Смоленской области; 207,7; Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; Местный бюджет (бюджет Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области); 207,7; 207,7. Итого по основному мероприятию 3 Программы:; 207,7; 207,7; 207,7. |
| Всего по программе: В том числе: |  | 6305,9 |  |  |  |  | 5227,266 | 2605,08 |  |  | 0 | 28,0 | 2594,186 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 3742,62 | 2011,72 |  |  | 0 | 0 | 1730,9 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 642,82 | 176,13 |  |  | 0 | 0 | 466,69 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 841,826 | 417,23 |  |  | 0 | 28,0 | 396,596 |