ОТЧЕТ

**об использовании ассигнований в рамках муниципальной программы «Модернизация объектов коммунального назначения на территории Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области» за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Объем финансирования программы на весь период реализации, в т.ч. по источникам финансирования | Отчетный год | Перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе |
| Объем финансирования на год | Фактически освоено средств | % освоения |
| «Модернизация объектов коммунального назначения на территории Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области» | Общий объем финансирования составляет –52 820 134,37 рублей, из них:2019 - 2021 годы – 4 693 579,00 рублей;2022 год - 38 207 329,97 рублей, из них:2023 год - 9 619 225,40 рублей, из них:средства федерального бюджета -0,00 рублей;средства областного бюджета – 9 399 965,40 рублей;средства местного бюджета 219 260,00 рублей;2024 год – 150 000,00 рублей, из них:средства федерального бюджета – 0,00 рублей;средства областного бюджета – 0,00 рублей;средства местного бюджета – 150 000,00 рублей;2025 год – 150 000,00 рублей, из них:средства федерального бюджета – 0,00 рублей;средства областного бюджета – 0,00 рублей;средства местного бюджета – 150 000,00 рублей | Всего–9619,2 тыс. руб. | 4489,9 тыс. руб. | 46,7% | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (Реконструкция водозаборных сооружений по ул. Мира и водопроводных сетей в г. Демидов Смоленской областиКапитальный ремонт шахтных колодцев:г. Демидов, ул. Гуреевская;г. Демидов, ул. Рябиновая;г. Демидов, ул. Гобзянско-Набережная |

Заместитель Главы муниципального

образования «Демидовский район»

Смоленской области А.А. Романьков