ОТЧЕТ

об использовании ассигнований в рамках муниципальных

программ  за   первые 3   месяца 2015 года <*>

| Наименование муниципальной программы | Объем финансирования программы на весь период реализации, в т.ч. по источникам финансирования | Отчетный год |  |  | Перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем финансирова - ния на год | фактически освоено средств | % освоения |  |
| «Развитие дорожно - транспортного комплекса муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» на 2014 - 2018 годы | 25917,00 тыс. рублей, в т. ч. 5867,10 тыс. рублей, - средства бюджетных ассигнований из дорожного фонда муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; 20049,90 тыс. рублей, -средства бюджета муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | 10040,1 тыс. рублей, в т. ч. 5707,30 тыс. рублей -средства бюджетных ассигнований из дорожного фонда муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; 4332,80 тыс. рублей -средства бюджета муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | 0 - средства бюджетных ассигнований из дорожного фонда муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; 0 - средства бюджета муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | 0 % - средства бюджетных ассигнований из дорожного фонда муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; 0 % - средства бюджета муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | - - |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий

муниципальной Программы «Развитие дорожно - транспортного комплекса муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» на 2014 - 2018 годы  на 15 апреля 2015 года

(наименование программы, годы реализации)                                                                                    (отчетная дата)

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий программы на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и мера по исполнению мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами в границах муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | 1 января - 31 декабря | Согласно плана-графика | на отчетную дату, мероприятия программы исполняются согласно плана-графика | Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют |
| 2 | Освещение вопросов безопасности дорожного движения, пропагандирующих культуру поведения на дорожного движения разных возрастных категорий в газете «Поречанка» | 1 января - 31 декабря | Согласно плана-графика | на отчетную дату, мероприятия программы исполняются согласно плана-графика | Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют |
| 3 | Приобретение и распространение печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения (стенды по тематике безопасности дорожного движения, плакаты, памятки, буклеты, светоотражающие подвески, самофиксирующиеся браслеты и т.п.) для детских садов и общеобразовательных учреждений района | 1 января - 31 декабря | Согласно плана-графика | на отчетную дату, мероприятия программы исполняются согласно плана-графика | Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют |
| 4 | Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях | 1 января - 31 декабря | Согласно плана-графика | на отчетную дату, мероприятия программы исполняются согласно плана-графика | Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют |
| 5 | Проведение профилактической операции «Внимание - дети!» | 1 мая - 30 июня 1 августа - 30 сентября | Согласно плана-графика | на отчетную дату, мероприятия программы исполняются согласно плана-графика | Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют |
| 6 | Проведение конкурса «Безопасное колесо» | 1 января - 30 июня | Согласно плана-графика | на отчетную дату, мероприятия программы исполняются согласно плана-графика | Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют |
| 7 | Оснащение районной команды необходимыми средствами для участия в областном конкурсе «Безопасное колесо» | 1 января - 30 июня | Согласно плана-графика | на отчетную дату, мероприятия программы исполняются согласно плана-графика | Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют |
| 8 | Оснащение районной команды необходимыми средствами для участия в областном слёте юных инспекторов дорожного движения | 1 января - 30 июня | Согласно плана-графика | на отчетную дату, мероприятия программы исполняются согласно плана-графика | Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют |
| 9 | Обследование школьных маршрутов | 1 марта - 31 мая 1 июня - 31 августа 1 сентября - 30 ноября | Согласно плана-графика | на отчетную дату, мероприятия программы исполняются согласно плана-графика | Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют |
| 10 | Сезонное обследование муниципальных автобусных маршрутов (пригородных) | 1 марта - 31 мая 1 июня - 31 августа 1 сентября - 30 ноября | Согласно плана-графика | на отчетную дату, мероприятия программы исполняются согласно плана-графика | Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют |
| 11 | Рассмотрение материалов по устранению повреждений дорожных покрытий на районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | 1 января - 31 декабря | Согласно плана-графика | на отчетную дату, мероприятия программы исполняются согласно плана-графика | Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют |
| 12 | Мониторинг выполнения работ по выявленным замечаниям | 1 января - 31 декабря | Согласно плана-графика | на отчетную дату, мероприятия программы исполняются согласно плана-графика | Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют |
| 13 | Предоставление из местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (МУ), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат в пригородном автомобильном сообщении, не компенсированных доходами от сбора за проезд в связи с государственным регулированием тарифов по данному виду сообщения | 1 января - 31 декабря | Согласно плана-графика | на отчетную дату, мероприятия программы исполняются согласно плана-графика | Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют |
| 14 | Организация автотранспортного обслуживания Органов местного самоуправления МО «Демидовский район» смоленской области | 1 января - 31 декабря | Согласно плана-графика | на отчетную дату, мероприятия программы исполняются согласно плана-графика | Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют |
| 15 | Автотранспортное обслуживание органов местного самоуправления МО «Демидовский район» Смоленской области, структурных подразделений Администрации МО «Демидовский район» Смоленской области | 1 января - 31 декабря | Согласно плана-графика | на отчетную дату, мероприятия программы исполняются согласно плана-графика | Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют |

Руководитель                                            Павлючкова Н.А.

(подпись)                     Ф.И.О.

Ответственный                                         Меркуленков С.А.

(подпись)                     Ф.И.О.

Тел. Ответственного

8(48-147) 4-11-50