**ОТЧЕТ**

**об использовании ассигнований в рамках муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды»**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Объем финансирования программы на весь период реализации, в т.ч. по источникам финансирования | Отчетный год | | | Перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе |
| Объем финансирования на год | Фактически освоено средств | % освоения |
| «Формирование современной городской среды» | Общий объем финансирования составляет – 101 031 711,27 рублей, из них:  2018 - 2022 годы – 69 957 199,47 рублей;  2023 год - 18 542 759,59 рублей, из них:  2024 год - 10 587 307,21 рублей, из них:  средства федерального бюджета -3 809 725,40 рублей;  средства областного бюджета – 5 992 210,87 рублей;  средства местного бюджета – 785 370,94 рубля;  2025 год – 0,00 рублей, из них:  средства федерального бюджета – 0,00 рублей;  средства областного бюджета – 0,00 рублей;  средства местного бюджета – 0,00 рублей;  2026 год 1 944 445,00 рублей, из них:  средства федерального бюджета – 0,00 рублей;  средства областного бюджета – 0,00 рублей;  средства местного бюджета – 1 944 445,00 рублей.» | 10587,31 тыс. руб. | 10576,66 тыс. руб. | 99,9 % | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  Благоустройство общественной территории «Журавли»  Ремонт и восстановление воинских захоронений, памятников (Центральное кладбище, Духовское кладбище, Льнозаводское кладбище)  Устройство детских игровых площадок |

Заместитель Главы муниципального

образования «Демидовский район»

Смоленской области – начальник Отдела А.А. Романьков