ОТЧЕТ

об использовании ассигнований в рамках муниципальных

программ  за   первые 3   месяца 2015 года <*>

| Наименование муниципальной программы | Объем финансирования программы на весь период реализации, в т.ч. по источникам финансирования | Отчетный год | Перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем финансирова - ния на год | фактически освоено средств | % освоения |  |
| «Развитие водохозяйственного комплекса Демидовского района Смоленской области на 2014 - 2017 годы» | 3631,51937 тыс. рублей, в т. ч. 2011,7782 тыс. рублей, - средства Федерального бюджета; 713,192 тыс. рублей, -средства Областного бюджета; муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области 906,54917 тыс. рублей, средства местного бюджета. | 578,643 тыс. рублей, в т. ч. 520,779 тыс. рублей -средства Областного бюджета; 57,864 тыс. рублей -средства местного бюджета (бюджета муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области) | 0 - -средства Областного бюджета; 0 - -средства местного бюджета (бюджета муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области) | 0 % - -средства Областного бюджета; 0 % - -средства местного бюджета (бюджета муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области) | Проведение инвентаризации бесхозяйных подземных водозаборных сооружений и разработка проектов по ликвидационному тампонажу бесхозяйных подземных водозаборных скважин на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий

муниципальной Программы «Развитие водохозяйственного комплекса  Демидовского района

Смоленской области на 2014 - 2017 годы»  на 15 апреля 2015 года

(наименование программы, годы реализации)                                      (отчетная дата)

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий программы на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и мера по исполнению мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации бесхозяйных подземных водозаборных сооружений и разработка проектов по ликвидационному тампонажу бесхозяйных подземных водозаборных скважин | 12 января- 30 декабря | Согласно плана-графика | на отчетную дату, мероприятия программы не исполняются | Срок исполнения мероприятия программы установлен с 12 января- 30 декабря. На отчетную дату погодные условия для исполнения мероприятия программы не благоприятны |

Руководитель                                            Павлючкова Н.А.

(подпись)                     Ф.И.О.

Ответственный                                         Меркуленков С.А.

(подпись)                     Ф.И.О.

Тел. Ответственного

8(48-147) 4-11-50