ОТЧЕТ

**об использовании ассигнований в рамках муниципальной программы «Модернизация объектов коммунального назначения на территории Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области» за 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Объем финансирования программы на весь период реализации, в т.ч. по источникам финансирования | Отчетный год | Перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе |
| Объем финансирования на год | Фактически освоено средств | % освоения |
| «Модернизация объектов коммунального назначения на территории Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области» | Общий объем финансирования составляет –59 179 083,17 рублей, из них:2019 - 2022 годы – 42 900 908,97 рублей;2023 год - 9 619 225,40 рублей, из них:2024 год – 6 658 948,80 рублей, из них:средства федерального бюджета – 0,00 рублей;средства областного бюджета – 6 139 872,00 рублей;средства местного бюджета – 519 076,80 рублей;2025 год – 0,00 рублей, из них:средства федерального бюджета – 0,00 рублей;средства областного бюджета – 0,00 рублей;средства местного бюджета – 0,00 рублей;2026 год – 0,00 рублей, из них:средства федерального бюджета – 0,00 рублей;средства областного бюджета – 0,00 рублей;средства местного бюджета – 0,00 рублей» | Всего–6 464,7 тыс. руб. | 6479,73 тыс. руб. | 97,31% | Подготовка проектной документации и ее экспертиза в целях реализации региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Смоленской области» (Систем водоотведения от ул. Хренова д.20 до ул. Кузнецова д.10 (главная канализационная система г. Демидова Смоленской области)Осуществление мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту общественных баньРазработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы общественной баниВыполнение работ по изготовлению технического плана сооружения – канализации от ул. Хренова до КНС ул. Кузнецова |

Заместитель Главы муниципального

образования «Демидовский район»

Смоленской области А.А. Романьков