**ОТЧЕТ**

**об использовании ассигнований в рамках муниципальной программы**

**«Создание мест (площадок) накопления ТКО и приобретение контейнеров (бункеров) для накопления ТКО на территории Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области» утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Демидовский район»**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Объем финансирования программы на весь период реализации, в т.ч. по источникам финансирования | Отчетный год | | | Перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе |
| Объем финансирования на год | Фактически освоено средств | % освоения |
| «Создание мест (площадок) накопления ТКО и приобретение контейнеров (бункеров) для накопления ТКО на территории Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области» утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Демидовский район» | Общий объем финансирования составляет –  2 493 383,76 рублей, из них:  2020-2022 – 829 519,60 рублей;  2023 – 271 598,47 рублей;  2024 год - 845665,69 рублей, из них:  средства федерального бюджета -0,00 рублей;  средства областного бюджета – 0,00 рублей;  средства местного бюджета – 845665,69 рублей;  2025 год – 273 700,00 рублей, из них:  средства федерального бюджета -0,00 рублей;  средства областного бюджета -0,00 рублей;  средства бюджета местного бюджета 273 700,00 рублей;  2026 год – 272 900,00 рублей, из них:  средства федерального бюджета -0,00 рублей;  средства областного бюджета -0,00 рублей;  средства бюджета местного бюджета 272 900,00 рублей.» | Всего – 845,67 тыс. руб. | 820,87 тыс. руб. | 97,07% | 1)Создание мест (площадок) накопления ТКО на территории Демидовского городского поселении  2)Приобретение контейнеров (бункеров) для накопления ТКО на территории Демидовского городского поселении Демидовского района Смоленской области |

Заместитель Главы муниципального

образования «Демидовский район»

Смоленской области А.А.Романьков