АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕМИДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.05.2025 № 184-р

Об утверждении Плана подготовки

к отопительному периоду 2025-2026 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                               «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации         от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области, в целях поэтапной подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области согласно приложению.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Демидовский муниципальный округ»

Смоленской области                                                                                    С.В. Николаев

Приложение

к распоряжению Администрации

муниципального образования

«Демидовский муниципальный округ»

Смоленской области

от 12.05.2025 № 184-р

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 1.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | 19.09.2022 г. |  |
|  | 2023-2024 гг. | 02.10.2023 г. |  |
|  | 2024-2025 гг. | 01.10.2024 г. |  |
| 1.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | 24.04.2023 г. |  |
|  | 2023-2024 гг. | 27.04.2024 г. |  |
|  | 2024-2025 гг. | 23.04.2025 г. |  |
| 1.3 | Продолжительность отопительного периода |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | 218 дня |  |
|  | 2023-2024 гг. | 208 дней |  |
|  | 2024-2025 гг. | 204 дня |  |
| 1.4 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | нет |  |
|  | 2023-2024 гг. | нет |  |
|  | 2024-2025 гг. | нет |  |
| 1.5 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | нет |  |
|  | 2023-2024 гг. | нет |  |
|  | 2024-2025 гг. | нет |  |
| 1.6 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | нет |  |
|  | 2023-2024 гг. | нет |  |
|  | 2024-2025 гг. | нет |  |
| 1.7 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | нет |  |
|  | 2023-2024 гг. | нет |  |
|  | 2024-2025 гг. | нет |  |
| 1.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 гг. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 гг. | в штатном режиме |  |
| 2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду |  |  |  |
| 2.1 | Проведение рабочего совещания совместно с потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями | не позднее 10.06.2025 |  |
| 2.2 | Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования | до 01.07.2025 |  |
| 2.3 | Создание комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | до 15.08.2025 |  |
| 2.4 | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду | до 15.08.2025 |  |
| 2.5 | Размещение комиссией на официальном сайте Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности | Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки готовности |  |
| 2.6 | Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду | до 01.11.2025 |  |
| 2.7 | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии | не позднее 10.09.2025 |  |
| 2.8 | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 25.10.2025 |  |
| 2.9 | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии | не позднее 15.09.2025 |  |
| 2.10 | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 01.11.2025 |  |
| 2.11 | Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 гг. | не позднее 20.11.2025 |  |
| 2.12 | Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | до 01.12.2025 |  |